目  录

第一章  规划概述	- 4 -

一、规划背景	- 4 -

二、主要规划依据	- 4 -

三、规划范围及年限	- 5 -

四、规划内容	- 6 -

第二章  “十二五”时期惠州市级政府投资建设项目回顾	- 7 -

一、总体情况	- 7 -

二、建设成效	- 8 -

三、存在问题	- 15 -

第三章  “十三五”时期市级政府投资建设环境	- 17 -

一、投资建设环境	- 17 -

二、投资建设新挑战	- 19 -

第四章  总体要求和主要目标	- 23 -

一、指导思想	- 23 -

二、项目规划基本原则	- 23 -

三、主要目标	- 25 -

第五章  规划投资规模和投资领域	- 29 -

一、规划投资规模	- 29 -

二、规划投资领域	- 31 -

第六章  保障措施	- 36 -

一、加大财政支持力度	- 36 -

二、创新项目融资模式	- 37 -

三、强化项目全过程管理	- 37 -

四、建立项目追责制度	- 37 -

五、提高项目管理人员专业水平	- 37 -

六、优化行政审批制度	- 37 -

附表1  “十三五”时期续建项目汇总表	- 40 -

附表2  “十三五”时期新建项目汇总表	- 45 -

第一章  规划概述

## 一、规划背景

“十三五”时期是全国实现第一个“百年目标”、广东省实现“三个定位、两个率先”的关键时期，也是惠州率先全面建成小康社会、以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队、努力建设绿色化现代山水城市的决胜时期。

《惠州市级政府投资建设项目“十三五”规划》是惠州市国民经济和社会发展“十三五”规划的重点专项规划之一，主要包含“十三五”期间惠州市级政府统筹向社会提供公共产品、公共服务需投资建设的规模总量、行业领域和重点项目等。科学编制并组织实施《惠州市级政府投资建设项目“十三五”规划》，有助于明确“十三五”期间市级政府投资建设工作重点，是引导政府投资导向、引导民间投资进入公共产品公共服务领域的重要规划文本。

## 二、主要规划依据

1、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》（2008-2020年）；

2、《惠州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3、《惠州市城市总体规划》（2006-2020年）；

4、《惠州市区综合交通规划》（2005-2020年）；

5、《惠州市主体功能区规划》；

6、《惠州市城镇体系规划》（2002-2020年）；

7、《惠州市农村信息化行动计划》（2014-2017年）；

8、《智慧惠州建设总体规划》（2013-2020年）；

9、《惠州市低碳生态规划》（2014-2030年）；

10、《惠州市“十三五”基本公共服务均等化规划》；

11、《惠州市环境保护和生态建设“十三五”专项规划》；

12、《惠州市妇女发展规划》（2011-2020年）；

13、《惠州市儿童发展规划》（2011-2020年）；

14、《惠州市农业农村经济和社会发展“十三五”规划》；

15、《惠州市防震减灾“十三五”规划》；

16、《惠州市气象发展“十三五”规划》；

17、《惠州市安全生产“十三五”规划》；

18、《惠州市邮政业发展“十三五”规划》；

19、《惠州市旅游发展“十三五”规划》；

20、《惠州市林业发展“十三五”规划》;

21、《惠州市体育事业发展“十三五”规划》；

22、《惠州市文化发展“十三五”规划》；

23、《惠州市环境卫生专项规划》（2014-2020年）；

24、《惠州市教育事业“十三五”发展规划》；

25、《惠州市水利发展“十三五”规划》（2016-2020年）；

26、《惠州市综合交通运输体系“十三五”规划》;

27、《惠州市“十三五”近期建设规划规划》（2016-2020年）；

28、《惠州市卫生计生事业发展“十三五”规划》；

29、其他规划及各项目承办单位提供的资料。

## 三、规划范围及年限

规划范围为惠州市现有地域范围，包括由惠州市级政府投资建设的公共产品和公共服务项目。

规划编制年限：2016-2020年。

## 四、规划内容

规划内容主要包含市级政府统筹向社会提供的公共产品、公共服务设施以及政府行政管理所需设施，包含市级财政投资的市政设施、综合交通设施、水利设施、公共服务设施、保障性住房、机关团体自用设施等项目。

市政设施：主要包括城市道路（含桥梁）、城市轨道交通、供水、排水、燃气、园林绿化、环境卫生等设施及附属设施。

综合交通设施：主要包括普通公路、高速公路、轨道交通、港口等设施以及附属设施。

水利设施：主要包括对水利资源进行开发利用和防止水灾的相关设施及附属设施。

公共服务设施：主要包括教育、医疗卫生、文化、科研、体育、社会福利与保障、公共安全、行政管理与社区服务等设施以及相关的信息化设施。

保障性住房：主要包括廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等，以及政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。

机关团体自用设施：主要为机关团体业务和办公用房。

第二章  “十二五”时期惠州市级政府投资建设项目回顾

## 一、总体情况

“十二五”期间，惠州市市级政府投资建设项目454个，涉及政府投资228.3亿元。市级政府投资建设项目涵盖了市政设施、综合交通设施、保障性住房、公共服务设施、水利设施、机关团体自用设施等领域。

“十二五”期间惠州市级政府投资项目情况统计详见下表1所示。“十二五”期间惠州市级政府投资主要领域情况统计见表2所示。

“十二五”期间惠州市级政府投资项目按年度统计表

表1

| 年份（年） | 项目数量（项） | 投资额（万元） | 年均增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 69 | 349663 | 14.09% |
| 2012 | 89 | 588319 |  |
| 2013 | 105 | 469630 |  |
| 2014 | 98 | 387635 |  |
| 2015 | 93 | 487413 |  |
| 合计 | 454 | 2282660 |  |

数据来源：惠州市统计局提供数据。

“十二五”期间惠州市级政府投资项目按投资领域统计表

表2

| 序号 | 项目类别 | 投资额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施 | 897524 | 39.32% |
| 2 | 综合交通 | 331025 | 14.50% |
| 3 | 水利设施 | 296840 | 13.00% |
| 4 | 公共服务 | 653424 | 28.63% |
| 5 | 保障性住房 | 3263 | 0.14% |
| 6 | 机关团体自用 | 100584 | 4.41% |
| 合计 |  | 2282660 | 100% |

数据来源：惠州市统计局提供数据。

## 二、建设成效

通过市级政府投资项目建设，有效促进了全市经济和社会发展，城乡区域进一步协调，基础设施日臻完善，宜居环境明显改善，民生福祉大幅提升。

### （一）城乡区域协调发展

“十二五”期间，惠州市积极稳妥推进城镇化建设，城镇化水平和质量明显提升，城镇化格局优化，城乡一体化、公共服务不断完善，城镇化发展整体态势良好。

城镇化水平持续提高，城镇体系不断完善。5年来，惠州市常住人口城镇化率从61.84％提高至68.15％，城镇化率年均提高约1.3个百分点。全市四区三县基本形成了以市区为中心，以县（区）为次中心，外围中心镇、专业镇协调发展的城镇体系。

市域城镇化发展格局不断优化。三大组团（惠城组团、惠阳—大亚湾组团、仲恺组团）建设取得显著进展，2015年以三大组团为核心的市区以全市32%的国土面积集聚了51%的人口，创造了64%的地区生产总值。“一城三组团”的辐射带动能力进一步增强，城市建成区面积扩大54平方公里，达320平方公里，

经济发展水平快速提升，现代产业体系构建步伐加快。2015年全市地区生产总值3140亿元，经济实力跻身全省第五位，初步形成先进制造业和现代服务业双轮驱动的发展格局。

城乡基本公共服务水平显著提升，城乡统筹步伐加快。初步形成了与现阶段市情财力相适应，并随经济社会发展而动态调整的，覆盖城乡、区域、不同群体、机会均等、可持续的基本公共服务体系。

城乡基础设施显著改善，优质服务向农村延伸。在建制村公路硬底化、县县通高速、幸福农村信息化工程、农村饮水安全工程、农村安居工程、完善城乡环保设施等方面均取得突出成绩。高速公路、高铁、机场等区域基础设施建设正加快推进。

城乡生态环境优美舒适，城镇化质量明显提高。2015年全市森林覆盖率提高到62.34%，空气质量稳居全国74个大中城市前十位，城市饮用水源水质达标率100%。

### （二）基础设施日臻完善

1、市政设施

“十二五”期间，惠州市级政府投资市政设施类项目投资额89.75亿元，占市级政府投资总额的比例为39.32%。建设项目主要包括供水、排水、燃气、园林绿化、环境卫生等设施。“十二五”期间，惠州市共新建城镇污水处理厂48座、截污管网800公里，新增日处理污水能力64.9万吨，城镇生活污水处理率96%。新增生态景观林带783.4公里、碳汇森林50.4万亩，新建湿地公园4个，森林公园32个，森林覆盖率由59.6%提高到62.34%，城市人均公园绿地面积由11.01平方米提高到17.75平方米。建成农村污水处理设施477个，垃圾收集点2万多个，森林村庄285个，配备农村保洁员9333名；博罗县生活垃圾焚烧发电厂建成投产，惠阳区、惠东县垃圾焚烧发电厂顺利推进，城乡生活垃圾无害化处理率达95%，农村生产生活环境大幅改善。

2、交通设施

“十二五”期间，惠州市交通基础设施建设明显提速，公路、铁路、水运、航空等多种运输方式协调发展的立体化交通运输网络初步形成，综合交通运输能力显著增强。市级政府投资主要集中于普通公路与市政道路的建设。

普通公路通行能力大幅提升。“十二五”时期，惠州市普通公路完成投资113亿元，较“十一五”增长108%。完成了国道G324惠州大道东段、省道S356多祝至平山段等重点国省干线项目的升级改造，国省道二级以上比例达75%。“十二五”时期，累计新改建国省道62公里，路面改造505公里；升级改造县道18个路段共200公里；建成经济干线9个项目69公里；建设新农村公路4648公里，公路网整体技术等级、通行能力进一步提高。

市政交通不断完善。“十二五”时期，惠州市完成市政铺装道路2003.6公里，路网结构和交通设施得到有效完善，改善了市民的出行，缓解了市区交通拥堵。

3、水利设施

防洪减灾能力显著加强。“十二五”时期，完成新建堤防长度19.17km，加固堤防长度107.50km，治理河道长度210.96km，完成49宗水库除险加固，新建和改造涵闸114座，新建排涝站9座，改扩建排涝站9座，大大增强了约66万亩耕地、超过230万人的防洪安全，治涝耕地面积超过10万亩。

防洪减灾工程体系更加完善，主要江河、重要支流防洪能力显著增强。市中心城区基本达到防御外江100年一遇洪水标准，县（区）中心区基本达到防御外江（海）50年一遇洪水标准。成功战胜“莲花”、“天兔”等台风灾害，经受了多次强降雨考验，取得了显著成效，全市大江大河、主要堤围、大中型水库、大中型闸站等主体工程安全度汛，防洪减灾工作取得了重大胜利。

水环境综合治理成效显著。“十二五”时期，全面启动水生态文明城市建设，提出了“河清、海晏、湖美、惠民城”的水生态文明建设理念。启动实施了惠州市中心城区主要河涌水环境综合整治工程，基本完成了金山河水环境综合整治工程和青年河水环境整治工程。其中，金山河项目获2014年度中国人居环境范例奖。实施了一批水库水资源保护工程建设，进行防护林种植抚育、污染防控。2015年，全市大江大河干流水质保持优良，水功能区水质达标率超过78.6%，跨界河流的水质达标率达到94.4%，水环境质量持续改善。

供水保障能力明显提高。“十二五”时期，不断完善和提高供水保障能力，开展了从水源地、取水工程到供水工程等各个环节的水资源保障工程建设。完成了潼湖水厂一期工程、惠阳水厂Ⅱ组平流池扩建工程、龙门县自来水公司第二水厂生产线扩建工程、新华大道供水管道工程等供水工程，新增供水能力达36万m3/d，有效解决了仲恺区、惠阳区和龙门县的供水能力不足问题。新建完成黄坑尾水库、激流坑水库等，增强了所在地区的水资源调蓄能力。

农村水利建设成果显著。“十二五”时期，惠州市全面完成农村饮水安全工程，新增供水总规模36936m3/d，解决农村和农村学校师生饮水不安全人口共24.27万人。大力推进村村通自来水工程建设，优先建设省级贫困村的村村通自来水工程新增供水能力11566.8万m3/d，惠及12.67万人。大力推进中小型灌区和小型农田水利重点县、示范镇项目，基本完成10宗中型灌区和22宗小型灌区续建配套与节水改造工程、5宗小型农田水利示范镇和5宗小型农田水利重点县项目，累计改善灌溉面积76.32万亩，大大改善了灌区的灌溉条件，提高了灌区的节水效率。

### （三）宜居环境明显改善

“十二五”时期，惠州市基本实现生活污水处理“一镇一厂”，城镇生活污水处理率达到96%。形成户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理的生活垃圾处理模式，城镇垃圾无害化处理率达100%。成功创建国家森林城市，全市森林覆盖率提高到62.34%，城市人均公园绿地面积达到17.75平方米。成功创建广东省生态县1个，国家级生态镇6个，广东省生态乡镇53个，生态村748个。大力实施大气污染防治行动，空气质量稳居全国74个大中城市前十位。淡水河、潼湖流域污染整治成效明显，东江干流惠州段水质符合国家Ⅱ类水质标准，城市饮用水源水质达标率100%。近岸海域海水水质全省最佳，海洋生物多样性保持稳定。惠州市四次入选“中国十佳宜居城市”，三次入选“中国最美丽城市”，成功创建国家级海洋生态文明示范区。

### （四）民生福祉大幅提升

“十二五”时期，惠州市在全省率先完成基本公共服务均等化综合改革试点任务，全市10个基本公共服务领域的115项全部达到或高于国家、省标准。城乡居民收入增长实现与经济发展同步，“十二五”时期，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入年均增长11%和13.5%。教育、文化、卫生、体育等社会事业全面发展，荣获全国文明城市“三连冠”、全国双拥模范城“四连冠”，成功申报国家历史文化名城，获评广东省推进教育现代化先进市。社会养老服务体系建设不断完善。建设保障性安居工程住房33482套。连续三次获评“全国社会管理综合治理优秀市”，连续六年获评“中国十佳最具幸福感城市”，被人民网评为“全国首批民生改善典范市”。

“十二五”期间惠州市级财政投资建设成效情况详见下表3所示。

“十二五”期间惠州市级财政投资建设成效情况表

表3

| 序号 | 行业领域 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 建设成效 （2015年) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施 | 城市供水 | 城镇饮用水源水质达标率 | % | 100 | 《惠州市环境保护和生态建设“十三五”专项规划文本》 |
|  |  |  | 乡镇集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 |  |
|  |  | 污水处理 | 城镇生活污水处理率 | % | 96.02 |  |
|  |  | 垃圾处理 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 《惠州市环境保护和生态建设“十三五”专项规划文本》 |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率 | % | 100 |  |
|  |  |  | 危险废物安全处置率 | % | 100 |  |
|  |  | 绿化 | 森林覆盖率 | % | 62.34 |  |
|  |  |  | 建成区绿化覆盖率 | % | 42.95 | 《惠州市环境保护和生态建设“十三五”专项规划文本》、《惠州市“十三五”近期建设规划规划》 |
|  |  |  | 城市人均公园绿地面积 | m2/人 | 17.75 |  |
|  |  |  | 自然保护区陆域面积占全市陆地面积比例 | % | 7.9 | 《惠州市环境保护和生态建设“十三五”专项规划文本》 |
| 2 | 综合交通设施 | 公路 | 投资额 | 亿元 | 113 | 《惠州市综合交通运输体系“十三五”规划》 |
|  |  |  | 建成经济干线 | km | 69 |  |
|  |  |  | 建设新农村公路 | km | 4648 |  |
|  |  |  | 二级以上公路 | km | 1072 |  |
|  |  | 港口 | 港口生产用码头泊位数 | 个 | 43 |  |
|  |  |  | 港口吞吐能力 | 万吨 | 10123 |  |
|  |  | 公路客运站 | 等级客运站数 | 个 | 30 |  |
|  |  | 城市公交 | 万人公共交通车辆拥有量 | 标台 | 12.7 |  |
|  |  |  | 中心城区公交分担率 | % | 38 |  |
|  |  | 绿色交通 | 县道公路绿化里程 | km | 648.9 |  |
|  |  |  | 县道林木绿化率 | % | 94.1 |  |
| 3 | 住房保障 | 保障性安居工程 | 新增开工（含租赁补贴） | 套 | 31080 | 《惠州市“十三五”住房保障规划》 |
|  |  | 棚户区改造 | 新增开工 | 户 | 3212 |  |
| 4 | 公共服务设施 | 医疗卫生设施 | 每千人口病床数 | 张 | 4.26 | 市卫计局提供数据 |
|  |  |  | 居民电子健康档案建档率 | % | 92.95 | 《市卫计局“十三五”专题研究报告》 |
|  |  | 教育设施 | 建成职业学院 | 个 | 2 | 《惠州市教育事业“十三五”发展规划》 |
|  |  |  | 社区标准化社区文化、艺术、娱乐社区教育中心建设 | % | 91.1 |  |
|  |  |  | 乡镇规范化中心幼儿园覆盖率 | % | 100 |  |
|  |  |  | 规范化幼儿园占比 | % | 96.4 |  |
|  |  |  | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比 | % | 75.9 |  |
|  |  | 公共安全设施 | 气象设施 | 万元 | 1120 | 《惠州市气象发展“十三五”规划》 |
|  |  | 体育设施 | 人均公共体育场地面积 | m2/人 | 2.5 | 《惠州市体育事业发展“十三五”规划》 |
|  |  |  | 村体育健身工程 | 个 | 500 |  |
| 5 | 水利设施 | 防洪减灾 | 洪涝（干旱）灾害年均损失率 | % | 0.33 | 《惠州市水利发展“十三五”规划》 |
|  |  | 水生态环境保护 | 水功能区水质达标率 | % | 70 |  |
|  |  |  | 跨界河流的水质达标率 | % | 94.4 |  |
|  |  |  | 城镇供水水源地水质达标率 | % | 95 |  |
|  |  |  | 水功能区水质监测覆盖率 | % | 84 |  |
|  |  |  | 水土流失治理率 | % | 65 |  |
|  |  | 水资源保障 | 用水总量 | 亿m3 | 20.82 |  |
|  |  |  | 城镇供水保证率 | % | 97 |  |
|  |  | 农村水利保障 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 0.506 |  |
|  |  |  | 节水灌溉面积 | 万亩 | 76.32 |  |

## 三、存在问题

### （一）投资领域分布不均

“十二五”期间，惠州市级政府投资建设454个项目，其中市政设施建设总投资89.75亿元，投资占比39.32%；公共服务设施建设总投资65.32亿元，投资占比28.63%。两大领域共占总投资比例为67.95%。其他领域仅占总投资比例32.05%。从“十二五”期间投资项目的领域看，市级政府投资建设主要集中于城市基础设施建设，其他领域投资偏少，资金投资领域存在分布不均匀现象。

（二）基础设施条件与全面建成小康社会的目标要求还有差距。

“十二五”以来，惠州市级政府投资项目建设逐年稳步推进，社会公共产品、公益设施建设等取得了较大的进步，但随着社会经济快速发展，惠州市综合交通、公共服务、市政设施、环境质量等仍有待进一步完善。

惠州市规划建设的“七横五纵一联”高速公路网格局，高速公路建设进程刚刚过半，网络还有待进一步完善。惠州市高速铁路无法全面接入国家高速铁路客运专线网络。惠州市城际轨道交通建设刚刚起步，不能满足珠三角同城化发展的要求。随着城市规模的不断扩大和汽车保有量增加，城市交通重点路段在通勤高峰拥堵，优化公交与城际轨道交通的接驳、开通市区公交专用道迫在眉睫。

惠州市目前环境质量状况仍有待改善的空间。全市21个主要江河断面中，仍有19%的水质断面不达标，14.3%的断面为劣Ⅴ类，部分城市内河涌水体黑臭现象明显；农村生活污水和垃圾尚未得到完全有效处理，垃圾横行、污水肆意现象还比较突出；污水垃圾处理等环境基础设施不完善，尤其是污水厂出水设计标准偏低与河流水质控制高目标矛盾突出，污水管网配套相对滞后；惠州市淡水河、潼湖流域水质常年保持在劣Ⅴ类水平。

惠州市城乡基本公共服务任务艰巨，城乡差异较大。农村基本公共服务财政投入有限，区域间公共服务数量和质量不均，基础设施、教育、文化、医疗卫生、社会保障等方面城乡差距较大，相对发达的沿海沿江地区和相对滞后的山区基本公共服务也标准不一，导致保障能力存在较大差距，城乡基本公共服务均等化任务依然艰巨。

（三）市级投资建设项目存在项目进程缓慢、效率不高的现象。

惠州市通过投资项目审批制度改革、公共资源交易制度改革、网上办事大厅建设、社会信用体系建设、“中介超市”建设等各项改革，不断提高为民办事、为民服务水平，投资环境也有了较大改善。但是，在项目实施过程中部分项目存在征地拆迁难度大，土地指标、林地指标缺乏等问题，导致项目进程缓慢，效率不高。

# 第三章  “十三五”时期市级政府投资建设环境

## 一、投资建设环境

### （一）社会经济发展环境

从国际环境看，世界经济温和复苏态势基本确立，但可持续增长的新动力尚未形成，全球处于深度调整阶段，世界经济增长格局、能源资源版图、地缘政治环境发生深刻变化，国际体系继续朝多极化、多元化方向发展。主要经济体经济走势日益分化，发达国家推动“再工业化”重塑竞争优势，发展中国家和地区利用低成本优势加速吸引产业转移，新经济体崛起趋势不可逆转。市场需求成为全球竞争最稀缺的资源，国际秩序之争更趋激烈，主要经济体致力建立高标准“区域自由贸易协定”（FTA）抢占贸易谈判的制高点，更高标准贸易规则将对全球投资贸易格局产生重大影响。地缘政治冲突加剧，霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升；军备竞争、恐怖主义、网络安全等传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。

从国内环境看，经济发展进入新常态，经济增长速度由高速向中高速转变，经济发展方式由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长转变，经济结构由增量扩能为主向调整存量、做优增量并举转变，经济发展动力由要素驱动向创新驱动转变，中国经济正向结构更合理、形态更高级、分工更有效的阶段迈进，经济发展长期向好的基本面没有变，新的增长动力正在孕育形成，发展前景十分广阔。但结构性矛盾和周期性矛盾交织，工业产能过剩、劳动力成本快速上涨、财政金融风险有所上升、局部地区生态环境恶化等问题日益凸显。广东经济发展步入新高度和新标尺，经济社会发展总体向好，转方式调结构的主基调将延续，综合实力和核心竞争力得到重大提升，但仍存在经济发展不平衡、经济发展方式比较粗放、对外开放合作格局不够开阔、资源环境约束仍然趋紧等突出矛盾和问题。

从惠州市情看，经过多年发展积累，惠州市基础设施日臻完善，产业基础日益厚实，大项目带动效应日趋显现，经济较快发展与生态持续优良、民生持续改善协同并进，经济社会发展的持续后劲和内生动力显著增强。同时，惠州市经济社会发展也面临不少突出的问题和挑战，经济总量还不够大，与珠三角发达地区还有较大差距；发展质量不够高，服务业增加值占GDP的比重偏低；产业结构较为单一，亟需培育新的支柱产业，提高经济发展的稳定性和持续性；改革攻坚面临体制机制束缚，科技创新能力较为薄弱，亟需以深化改革、创新驱动激发活力、增强动力；城乡区域发展不平衡不协调，民生事业与基层治理任务艰巨，资源环境约束仍然趋紧，亟需充分发力补齐率先全面建成小康社会的短板。

### （二）社会公共需求环境

当代政府的主要职能是满足社会公共需求、为全社会提供充足优质的公共产品与公共服务。政府投资建设项目是社会公共需求的重要组成部分。

多年来，惠州市政府坚持民生财政理念，保持市级新增财力的75%、县级新增财力的60%以上投入民生，逐步扩大公共产品和公共服务的投入和供给，大力发展社会公共服务、提高社会公共服务质量，尽力解决因经济高速发展、人民生活质量提高带来的与社会公共需求短缺之间的矛盾。惠州市级政府投资建设项目提供的社会公共服务主要包括市政设施、综合交通设施、公共服务设施、水利设施、机关团体自用设施等领域，并取得了较好的成绩，有效提升了惠州市公共服务的质量。但惠州市在公共服务设施领域仍存在着不足：城乡基础设施建设不平衡，城镇化水平和质量有待提高；环境质量状况欠佳，全市21个主要江河断面中，仍有19%的水质断面不达标，农村生活污水和垃圾尚未得到有效处理；公路网络建设难以满足现有交通量的需求，供需矛盾凸显；教育信息化基础设施有待完善，教育优质资源不足；防洪减灾体系仍需进一步完善，大江大河仍有较多堤防没有达标，海堤标准普遍偏低，抗灾能力较差，城乡内涝问题日益突出等。

政府投资建设项目为惠州市公用事业发展做出了重大贡献，完善了基础设施建设，提高城市的竞争力，推动了经济的高速发展。同时，发展与需求并存，惠州市公用事业发展有待完善，惠州市政府投资建设仍存在较大的完善空间。

## 二、投资建设新挑战

### （一）经济转型发展带来的新挑战

一方面，世界经济在深度调整中曲折复苏，产业变革蓄势待发，中国经济发展长期向好基本面没变，经济发展新常态将更快促进产业结构优化，国家、省一系列重大战略的实施和全面深化改革的“红利”将加快释放，珠三角世界级城市群建设全面提速，惠州过去积累的发展势能正加快转化为强大发展动能，有利于惠州市发挥区位、生态等优势，在区域融合发展中抢抓机遇、加快发展。另一方面，外部环境更加复杂多变，经济下行压力持续加大，区域发展竞争更加激烈，转型升级压力加大，改善民生任务更加艰巨。经济的高速发展与转型必然带来相应的社会公共需求，以及民众对更高生活质量的追求是惠州市面临的新挑战。

### （二）新型城镇化带来的新挑战

惠州正处于城乡经济社会转型、空间整合与重组、扩容提质及创新发展的关键时期，加快推进新型城镇化是惠州转变经济发展方式的客观需要，是实现以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队的核心目标。《惠州市新型城镇化规划（2015-2020年）》提出，到2020年，规划不少于10万本市农业转移人口和40万异地务工人员落户城镇，常住人口城镇化率达到75%，户籍人口城镇化率达到65%。建立完善城乡基本公共服务和社会保障体系，建立健全农业转移人口市民化成本分担机制和配套政策体系，使农业转移人口获得与城镇户籍居民均等一致的社会身份和权利，公平公正地享受城镇公共资源和社会福利，全面参与政治、经济、社会和文化生活，实现经济立足、社会接纳、身份认同和文化交融是惠州市政府面临的新的挑战。

### （三）网络信息化、“智慧惠州”建设带来的新挑战

我国已经进入网络信息化时代，互联网给我国经济发展带来了新的动力。快速发展的网络信息化深刻改变了包括政府、社会组织和企业等在内的传统组织模式和工作方式，也深刻改变了大众的意识和行为。《智慧惠州建设总体规划》提出力争到2020年，基本建成“智慧惠州”，迈入全国“智慧城市”先进行列。如何按照“人性化、智能化、规范化、精细化管理”的要求，完善信息网络基础设施，创新智慧城市运营管理与服务模式，提供智慧民生服务，构建智慧型产业体系，加快培育惠州特色的智慧城市产业，通过网络信息化有效提高人民生活质量是惠州市政府需要解决的问题。

### （四）率先实现小康社会目标带来的新挑战

《惠州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出惠州市2017年率先全面建成小康社会。然而惠州市各县（区）间、城乡间经济发展水平不一，公共服务设施、市政设施、交通设施等配套存在一定差距，尤其是城乡之间的差距较大，部分地区基础设施建设与支撑惠州市率先全面建成小康社会还存在较大差距。鉴此，为率先实现全面建成小康，必须提高公共服务、市政、交通运输等均等化水平，突出普惠群众和服务民生，以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队，尽早实现全面小康。

### （五）政府财政压力带来新的挑战

目前，各地政府都背负着较大的债务风险。惠州市级政府债务资金用途主要集中在市政建设、交通运输等“硬件”。债务期限大部分集中于“十三五”期间。政府举借的债务在弥补政府财力不足、应对国际金融危机、改善民生、保护生态环境、推动经济社会持续发展等方面发挥了积极作用，但也承载着债务风险，尤其是“十三五”期间到期债务压力已经成为制约经济社会持续、健康、和谐发展的严重障碍，并潜伏着巨大的债务风险和诚信危机。“十三五”期间是惠州市社会经济高速发展的时期，惠州市政府将会面临着投资资金需求强劲与债务双重压力，如何确保市级政府投资促进社会经济的发展并化解财政风险是惠州市政府面临的新的挑战。

# 第四章  总体要求和主要目标

## 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以率先全面建成小康社会、以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队为目标，积极推进惠州市社会公共产品、公共服务基础设施建设，增强发展后劲和承载能力，推动城乡区域协调发展，实现更高水平惠民，努力把惠州建设成为绿色化现代山水城市。

## 二、项目规划基本原则

——坚持惠民为本原则。坚持人民主体地位，强化政府公共服务职能，大力发展社会事业，建立和完善社会保障体系，全面提升基本公共服务均等化水平，强化社会管理和综合治理，推动平安惠州、法治惠州建设，营造公平正义的社会环境，维护社会和谐稳定。广泛听取各方面意见，把群众要求迫切、受益群众多的公共产品优先列入规划、优先安排实施。促进公共服务均等化，切实提升人民群众的幸福感。

——坚持绿色发展原则。坚持生态优先发展战略，将低碳、循环、绿色建设理念贯穿于市级政府投资建设全过程，加大环境综合整治和保护力度，促进资源节约集约利用，加快推进生产方式、生活方式绿色化，守住好山好水好空气，建设绿色化现代山水城市。

——坚持统筹协调原则。有效配置政府资源，使政府投资在公益性、基础性和其他项目之间得到合理分配。统筹推进各个领域投资建设、城乡区域协调发展、人与自然和谐发展。统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，实现“五位一体”全面协调可持续发展。

——坚持创新发展原则。创新是引领发展的第一动力。适应经济社会发展新常态，解决经济社会发展新问题，实现经济社会超越发展，需增强创新能力。在惠州市级政府投资建设项目中，实施创新推动，深化改革，破解制约市级政府投资建设的体制机制障碍，提升项目审批、建设、管理效率、提高信息化管理能力、实现绿色、节约化建设。

——坚持合作共赢原则。坚持政府主导公共产品设施建设的同时，更加充分地发挥市场机制的作用，吸引社会资本投入公共产品设施建设，广泛动员社会各界力量参与，加快建立政府和市场有机结合的机制。积极主动的妥善处理跨界问题，构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于科学发展的公共产品建设合理体制机制，实现合作发展、合作共赢、合作提升。

——坚持重点建设原则。集中政府财力，确保建设重点。充分发挥重大建设项目的龙头和支撑作用，保证重大公益性、基础性项目的顺利实施。优化重点建设项目的政府支持条件、审批程序、资金保障、资源保障，推进重点建设项目进程，实现政府投资效益更大化。

## 三、主要目标

“十三五”期间，政府投资建设项目有效投资扩大，投资结构更加合理，投资效益不断提升，公共基础设施更加完善，社会保障能力不断增强，人民生活福利和质量普遍提高，为惠州市以更好质量更高水平进入珠三角第二梯队，努力把惠州建设成为绿色化现代山水城市，并于2017年率先全面建成小康社会奠定坚实基础。“十三五”期间，惠州市级政府投资建设规划项目325个，总投资估算2545亿元，市级财政投资367亿元。

——城市基础设施进一步完善。市政、交通、水利、公共安全等设施进一步完善。到2020年，全市公路通车总里程突破15000公里，其中高速公路将超过1000公里，实现所有乡镇30分钟上下高速公路；普通干线公路网结构得到进一步优化，国道二级以上公路里程突破1400公里，农村公路网的安全通达性显著提升。到2020年，基本建成安全可控的防洪减灾保障体系、河湖健康的水生态环境保护体系、高效安全的水资源保障体系、功能齐全的农村水利保障体系、队伍精干的水利科技人才保障体系和完善适用的水利法规制度保障体系。

——社会公共服务事业服务水平进一步提升。到2020年，“惠民倍增计划”深入实施，基本公共服务均等化水平全面提升。教育、文化、医疗、社保、就业等公共服务体系更加完善。义务教育公办学校数量、优质民办学校比例提高，全市义务教育学校按照国家标准硬件配置达标率100%，全面实现教育现代化。医疗卫生资源配置进一步优化，到2020年，每千常住人口医疗卫生机构床位达到6张，卫生计生信息化建设大力推进。保障性住房的建设和供应力度加大，住房保障货币化、共租赁住房、城市棚户区改造大力推进。

——生态环境质量进一步改善。到2020年，生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量持续稳定下降，生态环境治理体系与基础设施不断完善，环境监管能力显著提升，环境风险得到有效管控，生态系统稳定性与服务功能持续增强，绿色生产与生活水平明显提升，环境保护制度体系基本完善。到2020年，空气质量保持在全国前列，饮用水源水质100%达标，森林覆盖率达62.7%，城市人均公园绿地面积达18.5平方米，建成国家生态文明建设示范市，绿色化现代山水城市。

——新型城镇化发展进一步加快。到2020年，城镇化水平和质量稳步提升，城镇化布局和形态更加优化。城乡建设扩容提质，城镇化进程加速推进。支撑城镇化健康发展的综合交通运输网络和信息网络更加完善，以生态节点与连接廊道为主体，以自然和绿地系统为基础的可持续发展的生态框架基本形成。城镇化体制机制不断完善。建立涵盖户籍管理、住房保障、社会保障、教育、医疗、社会服务、土地、资金、生态环境、历史文化、行政管理、区域用海和区域协调的全方位支持政策体系，突出公共服务均等化、实现安居乐业的制度环境。

“十三五”期间惠州市级财政投资建设成效规划指标详见表4所示。

“十三五”期间惠州市级财政投资建设成效规划目标表

表4

| 序号 | 行业领域 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 2015年 指标 | 2020年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政设施 | 城市供水 | 城镇饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 |
|  |  |  | 乡镇集中式饮用水源水质达标率 | % | 100 | 100 |
|  |  | 污水处理 | 城镇生活污水处理率 | % | 96.02 | 97 |
|  |  | 燃气供应 | 城市燃气管网覆盖率 | % | -- | 80 |
|  |  | 垃圾处理 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率 | % | 100 | 100 |
|  |  |  | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 100 |
|  |  | 绿化 | 森林覆盖率 | % | 62.34 | 62.7 |
|  |  |  | 建成区绿化覆盖率 | % | 42.95 | 45 |
|  |  |  | 城市人均公园绿地面积 | m2/人 | 17.75 | 18.5 |
| 2 | 综合交通设施 | 公路 | 升级改造县道 | km | 200 | 111 |
|  |  |  | 二级以上公路 | km | 1072 | 1300 |
|  |  | 港口 | 港口生产用码头泊位数 | 个 | 43 | 55 |
|  |  |  | 港口吞吐能力 | 万吨 | 10123 | 13000 |
|  |  | 城市公交 | 万人公共交通车辆拥有量 | 标台 | 12.7 | 16 |
|  |  |  | 中心城区公交分担率 | % | 38 | 46 |
| 3 | 住房保障 | 棚户区改造 | 新增开工 | 户 | 3212 | 2448 |
|  |  | 新增筹集公共租赁住房 |  | 套 | -- | 1335 |
| 4 | 公共服务设施 | 医疗卫生设施 | 每千人口病床数 | 张 | 4.26 | 6.2 |
|  |  | 教育设施 | 规范化幼儿园占比 | % | 96.4 | 97 |
|  |  |  | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比 | % | 75.9 | 80 |
|  |  |  | 全市义务教育学校按照国家标准硬件配置达标率 | % | -- | 100 |
|  |  | 公共安全设施 | 河涌水生态监测及信息展示 | 万元 | -- | 290 |
|  |  |  | 城市内涝监测预警系统 | 万元 |  | ≥150 |
|  |  |  | 气象设施 | 万元 | 1120 | 1800 |
|  |  | 体育设施 | 人均公共体育场地面积 | m2/人 | 2.5 | 2.6 |
|  |  |  | 社区体育公园 | 个 | -- | 25 |
|  |  | 文化设施 | 每万人拥有公共文化设施建筑面积 | 平方米 | -- | 150 |
| 5 | 水利设施 | 防洪减灾 | 洪涝（干旱）灾害年均损失率 | % | 0.33 | ≤0.32 |
|  |  |  | 城市防洪工程达标率 | % | -- | 100 |
|  |  |  | 中小河流治理长度 | km | -- | 81.94 |
|  |  | 水生态环境保护 | 水功能区水质达标率 | % | 70 | ≥85 |
|  |  |  | 跨界河流的水质达标率 | % | 94.4 | 100 |
|  |  |  | 城镇供水水源地水质达标率 | % | 95 | ≥98 |
|  |  |  | 水功能区水质监测覆盖率 | % | 84 | ≥90 |
|  |  |  | 水土流失治理率 | % | 65 | ≥80 |
|  |  | 水资源保障 | 用水总量 | 亿m3 | 22 | ≤21.94 |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量下降 | % | -- | ≥27 |
|  |  |  | 万元国内生产总值用水量下降 | % | -- | ≥33 |
|  |  |  | 城镇供水保证率 | % | 97 | ≥98 |
|  |  | 农村水利保障 | 农田灌溉水有效利用系数 |  | 0.486 | ≥0.515 |
|  |  |  | 农村自来水普及率 | % | -- | ≥90 |
|  |  |  | 重点大中型灌区计量设备安装率 | 宗 | -- | 5 |
|  |  |  | 节水灌溉面积 | 万亩 | 76.32 | ≥15 |

第五章  规划投资规模和投资领域

## 一、规划投资规模

“十三五”期间，惠州市级政府投资建设项目规划项目325个，市级财政资金投资367亿元；其中规划续建项目33个，市级财政资金投资45亿元，规划新建项目292个，市级财政资金投资322亿元。投资领域包括市政设施、综合交通设施、水利设施、公共服务设施、保障性住房、机关团体自用设施等。拟采用PPP模式建设项目33个，涉及资金1057亿元，主要集中于市政设施与综合交通设施领域。

规划投资项目见表5～表7。

市级政府投资建设项目汇总表

表5                                                             单位：亿元

| 序号 | 行业类别 | 项目数量 | 项目投资 规模 | 市级财政资金投资 |  | PPP模式投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资金额 | 投资占比（%） | PPP模式投资 | 投资占比（%） |
| 1 | 市政设施 | 149 | 1037.78 | 81.81 | 22.30% | 471.47 | 44.60% |
| 2 | 综合交通设施 | 38 | 1210.75 | 125.72 | 34.27% | 509.81 | 48.23% |
| 3 | 水利设施 | 32 | 98.12 | 63.79 | 17.39% | 7.44 | 0.70% |
| 4 | 公共服务设施 | 99 | 125.50 | 85.87 | 23.41% | 5.42 | 0.51% |
| 5 | 保障性住房 | 5 | 72.95 | 9.41 | 2.57% | 63.00 | 5.96% |
| 6 | 机关团体自用设施 | 2 | 0.26 | 0.20 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 合计 | 325 | 2545.36 | 366.80 | 100% | 1057.14 | 100% |

注：项目投资规模包含续建、新建项目投资，续建项目为“十二五”时期延续项目，部分新

建项目跨越“十三五”实施。

市级财政资金投资建设项目分类统计表

表6                                                             单位：万元

| 序号 | 行业类别 | 续建项目 |  |  | 新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 数量 | 项目投资 规模 | 市级资金 投资 | 项目 数量 | 项目投资 规模 | 市级资金 投资 |
| 1 | 市政设施 | 7 | 248720 | 96518 | 142 | 10129084 | 721539 |
| 2 | 综合交通设施 | 7 | 2713504 | 64300 | 31 | 9394017 | 1192917 |
| 3 | 水利设施 | 7 | 398703 | 156677 | 25 | 582479 | 481229 |
| 4 | 公共服务设施 | 11 | 125487 | 110835 | 88 | 1129551 | 747895 |
| 5 | 保障性住房 | 1 | 25000 | 19665 | 4 | 704480 | 74480 |
| 6 | 机关团体自用设施 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2554 | 1982 |
| 7 | 合计 | 33 | 3511414 | 447995 | 292 | 21942165 | 3220042 |

注：项目投资规模包含续建、新建项目投资，续建项目为“十二五”时期延续项目，部分新建项目跨越“十三五”实施。

PPP模式投资建设项目分类统计表

表7                                                             单位：万元

| 序号 | 行业类别 | 续建项目 |  |  | 新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 数量 | 项目投 资规模 | PPP模式投资 | 项目 数量 | 项目投资规模 | PPP模式 投资 |
| 1 | 市政设施 | 2 | 73198 | 46294 | 15 | 7668381 | 4668381 |
| 2 | 综合交通设施 | 3 | 2490804 | 2490804 | 9 | 3619091 | 2607310 |
| 3 | 水利设施 | 1 | 210494 | 74400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 公共服务设施 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59120 | 54172 |
| 5 | 保障性住房 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630000 | 630000 |
| 6 | 机关团体自用设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 合计 | 6 | 2774496 | 2611498 | 27 | 11976592 | 7959863 |

注：项目投资规模包含续建、新建项目投资，续建项目为“十二五”时期延续项目，部分新建项目

跨越“十三五”实施。

## 二、规划投资领域

“十三五”期间，市级政府投资规划项目涉及市政设施、综合交通设施、水利设施、公共服务设施、保障性住房、机关团体自用设施等六大领域。

### （一）市政设施类规划项目

“十三五”期间，市政设施类项目规划投资共计149个，市级政府投资额81.8亿元，PPP模式投资471.5亿元。详见下表8。

“十三五”期间惠州市政设施类项目建设将有效体现城市承载能力，对惠州市城市发展起到支持性、引领性作用，大幅提高惠州市城市服务水平、惠州市综合发展能力和现代化水平。到2020年，惠州城市建成区规模达420平方公里；不少于10万本市农业转移人口和40万异地务工人员落户城镇，常住人口城镇化率达到75%，户籍人口城镇化率达到65%；城市水域面积不低于10%，硬化地面可渗透地面面积比例不低于40%。全市城镇生活污水处理率达97%。森林覆盖率达62.7%、森林蓄积量达3713.6万立方米。生态公益林面积占林业用地面积达46%以上；全市森林公园达94个；农田林网控制率达到87%。

市政设施类规划项目投资

表8                                                         单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 7 | 248720 | 96518 | 46294 |
| 新建项目 | 142 | 10129084 | 721539 | 4668381 |
| 合计 | 149 | 10377804 | 818057 | 4714675 |

### （二）综合交通设施类规划项目

“十三五”期间，综合交通类项目规划投资共计38个，市级政府投资125.7亿元，PPP模式投资509.8亿元。详见下表9。

“十三五”期间，惠州市综合交通发展目标：基本建成以高快速铁路、轨道、公路与高等级航道为主骨架，以两港（惠州港、惠州机场空港）为核心枢纽，以普通公路为主体，各种运输方式协调发展的综合交通网络，构建紧密对接深圳、广州、东莞的战略通道，成为内联珠三角、外射粤东北的珠三角东岸枢纽，综合运输体系更安全便捷、更畅通高效、更绿色智能，成为惠州市全面建成小康社会、建设惠民之州的“先行官”。

综合交通类规划项目投资表

表9                                                          单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 7 | 2713504 | 64300 | 2490804 |
| 新建项目 | 31 | 9394017 | 1192917 | 2607310 |
| 合计 | 38 | 12107521 | 1257217 | 5098114 |

### （三）水利设施类规划项目

“十三五”期间，水利设施类项目规划投资共计32个，市级政府投资63.83亿元，PPP模式投资7.44亿元。详见下表10。

“十三五”时期，惠州市水利发展总体目标：基本建成“安全可控的防洪减灾保障体系、河湖健康的水生态环境保护体系、高效安全的水资源保障体系、功能齐全的农村水利保障体系、队伍精干的水利科技人才保障体系和完善适用的水利法规制度保障体系”。力争在水利发展的全面性、协调性和可持续性上有新突破，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

水利设施类规划项目投资表

表10                                                            单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 7 | 398703 | 156677 | 74400 |
| 新建项目 | 25 | 582479 | 481229 | 0 |
| 合计 | 32 | 981182 | 637906 | 74400 |

### （四）公共服务设施类规划项目

“十三五”期间，公共服务设施类项目规划投资共计99个，市级政府投资85.87亿元，PPP模式投资5.42亿元。详见下表11。

“十三五”期间，惠州市公共服务的目标是基本建成覆盖城乡、功能完善、分布合理、管理有效、水平适度的基本公共服务体系，实现城乡、区域和不同社会群体间基本公共服务制度的统一、标准的一致和水平的均衡，全市居民平等享有公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障等基本公共服务。

公共服务设施类规划项目投资表

表11                                                       单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 11 | 125487 | 110835 | 0 |
| 新建项目 | 88 | 1129551.11 | 747895.4 | 54172 |
| 合计 | 99 | 1255038.11 | 858730.4 | 54172 |

### （五）保障性住房类规划项目

“十三五”期间，保障性住房类项目规划投资共计5个，市级政府投资9.41亿元，PPP模式投资63亿元。详见下表12。

“十三五”期间，惠州市将进一步完善城镇住房保障体系，切实履行政府住房保障职责，推进保障性住房的供给侧结构性调整，着力提高保障性住房的建设和供应力度，加大保障性住房的政策受益面，提高惠州市城镇住房保障水平。“十三五”期间，全市新增城镇保障性安居工程10100套。其中，公共租赁住房（含租赁补贴）5100套，棚户区改造5000套。

保障性住房类规划项目投资表

表12                                                      单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 1 | 25000 | 19665 | 0 |
| 新建项目 | 4 | 704480 | 74480 | 630000 |
| 合计 | 5 | 729480 | 94145 | 630000 |

### （六）机关团体自用设施类规划项目

“十三五”期间，机关团体自用设施类项目规划投资共计2个，市级政府投资1982万元，全部为新建项目，无PPP模式投资。详见下表13。

“十三五”期间投资以完善业务用房需求为主。

机关团体自用设施类规划项目投资表

表13                                                         单位：万元

| 投资性质 | 项目数量 | 项目投资规模 | 市级财政投资 | PPP模式投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新建项目 | 2 | 2554 | 1982 | 0 |
| 合计 | 2 | 2554 | 1982 | 0 |

# 第六章  保障措施

## 一、加大财政支持力度

增加财政预算资金支出。合理安排可支配财力，提高用于政府投资项目支出的比例，加大财力优先保障教育、卫生、环保及其他民生工程、消防、水利、救灾、气象等公益性项目。

推进财政资金统筹使用。盘活各领域存量财政资金，化零为整，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，增加资金有效供给。

向上争取重大资金支持。积极争取中央、省级专项补助资金。对接国家、省在地方城际铁路、轨道交通、高速公路、普通国省道、海洋经济发展等重大领域的资金支持政策，争取重大项目资本金补助。

争取国家专项建设基金支持。积极对接国家专项建设基金支持政策，认真梳理项目清单，分批次做好申报工作，争取国家专项建设基金以股权方式加大对本市市域铁路、重大水利、地下综合管廊、保障性住房、城镇污水垃圾处理等重点领域项目资本金投入。

设立财政引导基金。按照《广东省政府投资基金管理实施办法（试行）》适时设立财政引导基金。研究设立惠州基础设施投资引导基金，由市、区财政共同出资设立，重点参股支持专业机构发起设立政府性专项子基金，重点投向需财政出资的重大跨区域工程及与重大民生有关的政府投资项目，提高项目资本金出资能力。

## 二、创新项目融资模式

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动政府投资项目融资主体由政府主导转向政府引导带动政府和社会资本合作及市场化融资，融资方式由间接融资转向更多依靠直接融资，融资结构由债务融资转向股权与债权、投贷与债贷结合，创新推动建立管理高效、结构合理、成本可承受的政府投资项目融资机制，实现资产向资金转化，存量向增量转化，投入向收入转化，有效破解政府重大投资项目、重点工程资金瓶颈制约，切实增强融资能力。

在政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施、资源环境、生态保护及新型城镇化等领域，大力推进政府和社会资本合作，增强公共产品供给能力，提高供给效率。鼓励通过PPP及政府购买服务模式盘活存量资源，变现资金用于重点领域建设。重点做好PPP项目公开推介工作，在市政公用设施、交通基础设施、能源水利设施、公共服务设施等领域，依托财政部PPP项目综合信息管理平台，集中向社会公布和宣传推介。启动PPP项目对接洽谈工作，建立组织框架，确定项目实施机构，指导项目实施机构编制项目实施方案、确定采购咨询单位和遴选社会投资人，加快推进项目签约落地。强化项目管理、合同管理，明确绩效评价。健全风险防范和监督机制，健全退出机制。

## 三、强化项目全过程管理

利用信息化技术对项目从生成到投运进行全过程管理，统一和规范项目唯一性编码，作为项目识别的身份证，运用到项目管理的各个环节，由以往的链条式管理模式向今后的闭合环形管理模式进行转变，真正实现政府投资项目实施周期全过程监管。

成立政府投资项目监管工作领导小组，统筹、指导和监督政府投资项目全过程管理、协调政府投资项目日常服务，通过加强制度化和规范化管理，通过加大监管力度，约束政府投资项目管理中的一些不规范行为，加强部门之间的协同配合能力，开创齐抓共管的新局面。

项目资金在使用管理上增加透明度，财政、审计部门及时掌握资金的使用情况，监督到位，防治项目资金在使用中容易出现截留、挪用、挤占、浪费等问题。

## 四、建立项目追责制度

制定政府投资责任追究可操作性法规，结合政府投资管理的特点，明确责任追究主体、追究范围、追究程序等具体内容，加大对政府投资违规违纪行为的惩处力度，增强责任意识，切实做到有权必有责、用权受监督、侵权需赔偿、违法要追究。及时披露涉及政府投资的问题，鼓励社会公众和新闻媒体参与监督，确保政府投资责任追究制度落到实处。

进一步加强项目稽察工作的深度，对稽察中发现的违规违纪问题，及时移送纪检监察机关处理，责令项目单位进行整改或通报相关管理部门予以处罚。及时向社会公布稽察结果和处罚结果，坚决遏制项目参与方不良行为的发生。

严格执行党风廉政建设责任制，对项目建设实行“一岗双责”，发现问题要严肃追究责任，加大查处违纪违法案件的力度，对在项目建设中违规操作、贪污受贿的，要从严从快查处。

## 五、提高项目管理人员专业水平

建立项目管理人员专业培训机制，加强项目管理人员的专业能力培训。邀请专家、政府相对应职能部门等对项目管理者进行综合能力培训，提高项目管理者的专业水平，熟悉业务流程，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，为项目推进提供有力支撑。

## 六、优化行政审批制度

推进行政审批制度改革，减少审批环节，提高办事效率，优化发展环境；加强主动服务理念，健全项目落地建设的全流程跟进服务机制，建立首席服务官制度，破解项目落地难题，提高项目建设效率。完善“一个窗口受理、知会相关、同步审批、限时办结”的并联审批机制。简化审批手续，在规划、用地、环评、安评、供电、供水等方面开辟建立市场准入和项目建设“绿色通道”，提供一窗式受理、一站式审批、一单式收费等“保姆式”服务。

附表1

“十三五”时期续建项目汇总表

| 项目序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 投资安排（万元） |  | 十三五计划投资（万元） |  | 项目性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资年份 | 投资规模 | 市级资金 | PPP模式 |  |  |
| 一、市政设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金山污水处理厂二期工程 | 日处理污水10万吨生活污水处理厂。 | 三栋镇沙澳村 | 2015-2017 | 36566 |  | 23606 | 续建 | BOT模式 |
| 2 | 梅湖水质净化中心三期工程 | 日处理污水10万吨生活污水处理厂。 | 江南街道梅七联村梅湖 | 2015-2017 | 36632 |  | 22688 | 续建 | BOT模式 |
| 3 | 惠州市植物园一期建设工程 | 园区道路、地下停车场、温室、专类园区、消防工程、智能化系统、苗木引进建设，建设规模41.82公顷。 | 惠州市下角丰山路古榕山 | 2015-2017 | 49008 | 29008 |  | 续建 |  |
| 4 | 三个公园法治文化专题园 | 东江公园规划法治文化专题园，面积为16013平方米；滨江公园园内规划法治文化专题园，面积为7783平方米；东江沙公园园规划法治文化专题园，占地面积为8200平方米。 | 惠州市江北东江公园、下埔滨江公园、桥东东江沙公园 | 2015-2016 | 455 | 409 |  | 续建 |  |
| 5 | 荔浦风清公园 | 城际轨道西湖站荔浦风清。园占地23386平方米，地下停车场面积约3600平方米。 | 惠州市惠城区西湖 | 2015-2016 | 7271 | 7271 |  | 续建 |  |
| 6 | 金石二路西段道路工程 | 长约3400米，宽50米。 | 惠城区 | 2015-2017 | 92798 | 38340 |  | 续建 | BT项目 |
| 7 | 新开河北桥及上东平滨江路建设工程 | 道路长约2637米，桥长316米，宽24米。 | 惠城区 | 2015-2017 | 25990 | 21490 |  | 续建 |  |
| 小计 | 7 |  |  |  | 248720 | 96518 | 46294 |  |  |
| 二、综合交通设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G205国道改造示范工程惠州段改建工程（陈江至深圳交界段） | 一级公路23.2公里。 | 惠阳区、仲恺区 | 2013-2016 | 65034 | 5300 |  | 续建 | 市县各承担50% |
| 2 | 省道S355线龙门段改建工程 | 项目总长36.7公里，采用水泥混凝土路面。 | 龙门县 | 2014-2017 | 40700 | 18000 |  | 续建 |  |
| 3 | S119线龙华至龙门县城段改建工程 | 项目总长19.2公里，按一级公路标准建设，其中县城段4.2公里采用双向六车道一级公路结合城市主干道标准,沥青砼路面；其余路段采用双向四车道一级公路标准，水泥混凝土路面。 | 龙门县 | 2014-2017 | 73966 | 35000 |  | 续建 | 市县各承担50% |
| 4 | 省道S357线陈江至沥林段道路改造工程 | 项目总长8.3公里，按一级公路结合城市干线标准建设，采用沥青混凝土路面 | 仲恺区 | 2014-2016 | 43000 | 6000 |  | 续建 |  |
| 5 | 潮惠高速公路惠州段 | 全长45.8公里，双向六车道。 | 惠东县 | 2013-2016 | 682804 |  | 682804 | 续建 | BOT模式 |
| 6 | 从莞高速公路惠州段 | 全长30.9公里（含增城3.5公里），双向六车道。 | 博罗县 | 2010-2017 | 545000 |  | 545000 | 续建 | BOT模式 |
| 7 | 武深高速新丰博罗段 | 全长97公里，双向六车道。 | 龙门县、博罗县 | 2015-2018 | 1263000 |  | 1263000 | 续建 | BOT模式 |
| 小计 | 7 |  |  |  | 2713504 | 64300 | 2490804 |  |  |
| 三、水利设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州市马安围平马围合围安全加固工程 | 加固堤围40.51km，新建2座水闸，改造3座水闸，新建2座排涝站等。 | 惠城区 | 2015-2020 | 99195 | 38195 |  | 续建 |  |
| 2 | 惠州大堤（南堤）堤路贯通工程 | 采用堤路结合的形式，加固扩宽13.53km堤围。 | 惠城区 | 2015-2020 | 210494 | 64100 | 74400 | 续建 | PPP模式 |
| 3 | 澳背主排渠整治工程 | 整治渠道7.77km，新建沿渠配套建筑物等 。 | 惠城区 | 2015-2020 | 11574 | 8774 |  | 续建 |  |
| 4 | 马安围澳背排涝站扩容改造工程 | 重建水闸和排涝站及配套设施，总装机容量为4800千瓦。 | 惠城区 | 2015-2020 | 10505 | 9005 |  | 续建 |  |
| 5 | 惠州市马安围裙乐小堤丰大塘排涝站闸工程 | 新建排涝站，设计流量10.7m3/s，装机容量840kw 。 | 惠城区 | 2015-2020 | 2502 | 2000 |  | 续建 |  |
| 6 | 望江沥水环境综合整治工程 | 整治河长5.5公里，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、沿河交通工程及景观美化工程，项目总投资106400万元，其中水利部分投资57169万元。 | 惠城区 | 2015-2020 | 57169 | 30304 |  | 续建 |  |
| 7 | 西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程 | 整治长约5.4km，建设内容包括新开河河岸整治，景观绿化，项目总投资27724万元，其中水利部分投资7264万元 。 | 惠城区 | 2015-2020 | 7264 | 4299 |  | 续建 |  |
| 小计 | 7 |  |  |  | 398703 | 156677 | 74400 |  |  |
| 四、公共服务设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急避护场所建设 | 在市中心区新建两个地震应急避难场所（应急综合避护场所），建设基本设施包括：应急帐篷、医疗救护和卫生防疫设施、应急供水设施、应急供电设施、应急排污设施、应急厕所和应急垃圾储运设施、应急通道和应急标志，以及相应指示牌。 | 惠城区 | 2015-2017 | 90 | 90 |  | 续建 |  |
| 2 | 惠州市第五人民医院建设项目 | 包括传染病医院和羁押医院，总床位数500张，总建筑面积4.85万平方米，其中市传染病医院编制床位300张，建筑面积2.58万平方米；市羁押医院编制床位数200张，建筑面积2.27万平方米”。 | 惠州市司法局强制隔离戒毒所指挥中心大楼东北角 | 2015-2020 | 33800 | 33800 |  | 续建 |  |
| 3 | 区域卫生信息平台建设项目 | 建立惠州区域卫生信息平台标准规范体系；建立惠州市卫生信息数据中心；建立数据交换和共享平台；建立居民电子健康档案服务平台；建立“医卡通”管理平台；建立居民健康门户；建立综合管理信息平台；建立区域医疗协同服务平台；建立信息共享和互联互通体系。 | 全市卫生计生医疗机构 | 2014-2016 | 5500 | 2471 |  | 续建 |  |
| 4 | 惠州市救助管理站和“三个中心”合并建设项目 | 主要建设内容包括土建工程、水电安装工程等，项目总建筑面积约为10400平方米，占地面积20000平方米，预计总投资约7610.67万元。 | 惠州市古塘坳激流坑 | 2015-2017 | 7611 | 6575 |  | 续建 |  |
| 5 | 市社会福利服务中心二期工程 | 建筑面积13665平方米。 | 惠城区古塘坳激流坑片区 | 2015-2016 | 6500 | 4878 |  | 续建 |  |
| 6 | 惠州市巡特警反恐实战训练基地及刑侦检验中心 | 总建筑面积约30559平方米。 | 惠博沿江路小金口丰文凹草头嘴至乌石窝地段 | 2014-2017 | 18725 | 18725 |  | 续建 |  |
| 7 | “平安惠州”指挥体系建设 | 建立以警情为引领的网格化勤务运行系统，建立集权统一的智能化指挥调度系统，建立面向公众的服务型成效评价系统。 | 惠州市公安局 | 2015-2016 | 12130 | 8387 |  | 续建 |  |
| 8 | 平安惠州治安视频监控系统后端建设 | 新建500个高清视频点、30个治安卡口等。 | 惠州市公安局 | 2015-2016 | 18387 | 17965 |  | 续建 |  |
| 9 | 市特殊人员收戒羁留医院 | 用地面积30000平方米，建筑面积23000平方米。 | 三栋镇莲塘管理区 | 2015-2017 | 14305 | 13705 |  | 续建 |  |
| 10 | 市档案馆二期工程 | 馆库及相关业务用房检核，9300平方米。 | 惠州市三新南路9号 | 2014-2016 | 7800 | 3600 |  | 续建 |  |
| 11 | 惠州市免费公共WIFI服务项目 | 实现在市级政务服务区、医院、公园、广场、交通枢纽、图书馆、文体馆等公共场所提供免费公共WiFi接入服务。 | 惠州市 | 2015-2017 | 639 | 639 |  | 续建 |  |
| 小计 | 11 |  |  |  | 125487 | 110835 | 0 |  |  |
| 五、保障性住房类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠南居保障房项目 | 建设保障性住房1138套。 | 惠城区卫生职业技术学院新校区东侧 | 2014-2017 | 25000 | 19665 |  | 续建 |  |
| 小计 | 1 |  |  |  | 25000 | 19665 | 0 |  |  |
| 合计 | 33 |  |  |  | 3511414 | 447995 | 2611498 |  |  |

附表2

“十三五”时期新建项目汇总表

| 项目序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设地点 | 投资安排（万元） |  | 十三五计划投资（万元） |  | 项目性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资年份 | 投资规模 | 市级资金 | PPP模式 |  |  |
| 一、市政设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州市城市轨道1号线一期 | 建设长度约58公里,规划建设线路为赣深客专惠州北站-厦深铁路惠州南站段。 | 途经江北、东平、三栋、三和等区域 | 2017-2023 | 4000000 |  | 2000000 | 新建 | PPP模式 |
| 2 | 惠州市城市轨道2号线一期 | 建设长度约25公里,起点惠城演达站，终点仲恺高铁站。 | 途经陈江、惠环、三栋等区域 | 2019-2023 | 2000000 |  | 1000000 | 新建 | PPP模式 |
| 3 | 马安污水处理厂一期及配套管网工程 | 一期工程：日处理污水10万吨生活污水处理厂及配套管网建设。 | 马安镇新乐村 | 2017-2018 | 50000 |  | 50000 | 新建 | BOT模式 |
| 4 | 马安污水处理厂二期及配套管网工程 | 二期工程：日处理污水10万吨生活污水处理厂及配套管网建设。 | 马安镇新乐村 | 2019-2020 | 30800 |  | 30800 | 新建 | BOT模式 |
| 5 | 西湖生态修复工程 | 对西湖1.28平方公里水体实施生态修复工程。 | 西湖 | 2017-2019 | 8600 | 8600 |  | 新建 |  |
| 6 | 水质自动监监网络建设 | 在饮用水源地或主要水质监控断面建设6个水质自动站，开展重金属等指标连续监测。 | 惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、仲恺区 | 2017-2020 | 3000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 7 | 空气自动监测系统建设 | 在惠城区、惠阳区、仲恺区共建设4个城市空气质量自动监测站及1个农村空气质量评价点。 | 惠城区、惠阳区、仲恺区 | 2017-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 8 | 惠州市植物园二期建设工程 | 园区道路、科研楼、一期与二期的连接桥及部分专类园区建设，建设规模28.18公顷。 | 惠州市下角丰山路都田村一带 | 2017-2019 | 20000 | 20000 |  | 新建 |  |
| 9 | 象头山国家森林公园建设项目 | 编制公园《总规》、征地、公园大门、景区广场、道路、停车场、游客服务中心、步道、景区景点等建设。 | 象头山 | 2018-2022 | 103000 | 103000 |  | 新建 |  |
| 10 | 市级自然保护区基础设施建设，管护能力建设项目 | 护林站点管护用房、生活设施、道路、界碑界桩等基础设施建设。 | 7个市自然保护区 | 2016-2020 | 1400 | 1400 |  | 新建 |  |
| 11 | 生态景观林带工程 | 完成建设面积30.9万亩，其中造林5.25万亩，封山育林25.65万亩。 | 各县区 | 2016-2020 | 5213 | 5213 |  | 新建 |  |
| 12 | 东江水源地生态安全体系工程 | 完成建设面积20万亩，其中造林5.75万亩，封山育林14.25万亩。 | 各县区、市属林场 | 2016-2020 | 5535 | 5535 |  | 新建 |  |
| 13 | 沿海防护林生态安全体系工程 | 完成建设面积3万亩，其中造林1.75万亩，封山育林1.25万亩。 | 惠东县 | 2016-2020 | 1525 | 1525 |  | 新建 |  |
| 14 | 市域道路两改造两提升工程 | 完成建设面积10万亩，其中残次林改造3.5万亩，桉树林改造5.75万亩，林相改造0.75万亩。 | 各县区、市属林场 | 2016-2020 | 10250 | 10250 |  | 新建 |  |
| 15 | 省级自然保护区基础设施建设 | 管护站、巡护道路、界碑界桩等基础设施建设； | 罗浮山、南昆山 | 2017-2020 | 600 | 300 |  | 新建 | 申请省补助300万元 |
| 16 | 省级自然保护区生态文化教育设施项目建设 | 宣教药园、植物示范园建设；科普长廊、生态教育径项目建设；保护区网站建设；志愿者服务体系建设 | 4个省自然保护区 | 2017-2020 | 2400 | 400 |  | 新建 | 申请省补助2000万元 |
| 17 | 省级自然保护区保护管理项目建设 | 数字化管理、监测管护平台项目建设。生态环境与生物多样性监测； | 4个省自然保护区 | 2016-2020 | 2200 | 2200 |  | 新建 |  |
| 18 | 生物防火林带项目建设 | 古田保护区边界线生物防火林带建设42公里。莲花山白盆珠保护区边界线生物防火林带建设29公里，防火隔离带18公里 | 古田自然保护区、莲花山白盆珠自然保护区 | 2016-2020 | 800 | 800 |  | 新建 |  |
| 19 | 湿地保护和修复工程 | 开展湿地生态红线界定，建立湿地保护数据库监测体系。组织实施湿地生态修复工程，宜林滩涂营造红树林200公顷。 | 惠东县沿海各镇 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 20 | 野生动物疫源疫病监测防控项目 | 野生动物疫源疫病监测站(点)项目建设；监测防控(包括信息化项目、监测防控设备、应急物资储备等)体系建设；野生动物救护(包括接收、医治、饲养、放生等)体系项目建设。 | 各县(区) 野生动物主要栖息地、繁殖地、迁徙地。 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 21 | 惠州市生态公益林信息系统建设 | 生态公益林信息化系统建设工作。 | 全市 | 2016-2020 | 50 | 50 |  | 新建 |  |
| 22 | 广东省“森林小镇”建设 | 在全市范围内开展广东省“森林小镇”建设拟在全市建设36个，每个200万元标准进行建设。 | 各县（区）镇、街 | 2016-2020 | 7200 | 7200 |  | 新建 |  |
| 23 | 省级林火远程视频监控系统建设项目 | 租用通信铁塔、通信线路，设备维护、更新等费用。 | 市指挥中心、5个县区 | 2016-2020 | 1356 | 750 |  | 新建 | 省级补助606万元 |
| 24 | 完善森林防火数字通信网络项目 | 组建森林防火数字通信网络发射网点。 | 惠州市范围内 | 2016-2020 | 600 | 600 |  | 扩建 |  |
| 25 | 惠汕片重点火险综合治理工程项目 | 扑火机具、装备、物资储备库、森林消防专业队营房建设等。 | 各县(区) | 2016-2020 | 368 | 140 |  | 新建 | 县区负担228万元 |
| 26 | 市属国有林场护林站改造 | 惠州十个市属国有林场24个护林点改造。每个护林点150平方米、每平方米2000元造价计算。 | 惠州市属国有林场各工区 | 2016-2020 | 720 | 720 |  | 改造 |  |
| 27 | 惠州市林业有害生物防治项目 | 加强对外来重大林业有害生物松线虫病、薇甘菊的防治，保护森林资源和生态资源。 | 各县区、市属林场、保护区 | 2016-2020 | 4000 | 4000 |  | 新建 |  |
| 28 | 激流坑片区05-03-02地块市政公园建设 | 面积约10000平方米。 | 惠城区 | 2016-2017 | 800 | 800 |  | 新建 |  |
| 29 | 乡村绿化美化项目 | 每年建设120个森林村庄。 | 各镇、街道村庄 | 2016-2020 | 11000 | 11000 |  | 新建 |  |
| 30 | 市民公园公共景观部分一期工程 | 项目规划用地面积约73775平方米，其中，广场面积为35430平方米，绿化面积为34697平方米。 | 江北市民公园 | 2016-2017 | 6992 | 6992 |  | 新建 |  |
| 31 | 火车西站经济适用房周边道路绿化工程 | 苗木种植、给水工程。 | 火车西站经济适用房周边 | 2016 | 230 | 230 |  | 新建 |  |
| 32 | 百萃园 | 公园占地面积公园规划用地面积10061平方米 ，其中市政道路用地364平方米，硬质铺装面积3738平方米，绿地5012平方米。 | 惠城区麦地 | 2016-2017 | 3600 | 3600 |  | 新建 |  |
| 33 | 道路绿化工程 | 文明二路北段等43条道路绿化工程。 | 惠城区 | 2016-2018 | 5976 | 5976 |  | 新建 |  |
| 34 | 金山湖公园一期智能化建设 | 基础管道建设、网络通信系统、智能监控系统、背景音乐系统、停车场管理系统、信息发布系统、环境监测系统、机房建设、统一管理平台、系统集成、安防验收测评。 | 惠城区 | 2017-2018 | 751 | 751 |  | 新建 |  |
| 35 | 东江公园及怡人岛增设流动公厕 | 流动厕所2座及配套排污设施。 | 惠城区 | 2017 | 200 | 200 |  | 新建 |  |
| 36 | 金山湖公园三期 | 建设规模总面积约243.95公顷（其中水域面积118.83公顷，陆地面积125.12公顷）。 | 惠城区 | 2017-2020 | 167000 |  | 167000 | 新建 | PPP模式 |
| 37 | 红楼滩公园社会主义核心价值观专题建设 | 设置宣传牌等设施。 | 惠城区 | 2017-2018 | 90 | 90 |  | 新建 |  |
| 38 | 西湖景区东坡园相宜居、百花洲落霞榭修缮 | 相宜居木质门窗、连廊修缮；百花洲落霞榭房顶渗漏维修，用电设备更换等等。 | 西湖风景区 | 2017-2018 | 180 | 180 |  | 新建 |  |
| 39 | 西湖引清站水泵更换及自动化系统改造 | 更换引清站四台水泵，其中两台160kw，两台132kw，变频全身自动真空引水、抽水设备等。 | 西湖风景区 | 2016 | 250 | 250 |  | 新建 |  |
| 40 | 北南湖清淤及驳岸修缮工程 | 湖底清淤，驳岸修缮。 | 西湖风景区 | 2016 | 1594 | 1594 |  | 新建 |  |
| 41 | 鳄湖清淤及驳岸修缮工程 | 湖底清淤，驳岸修缮。 | 西湖风景区 | 2016-2017 | 1544 | 1544 |  | 新建 |  |
| 42 | 菱湖清淤及驳岸修缮工程 | 湖底清淤，驳岸修缮。 | 西湖风景区 | 2016-2017 | 3200 | 3200 |  | 新建 |  |
| 43 | 西湖风景名胜区生活污水治理工程 | 湖底清淤，驳岸修缮。 | 西湖风景区 | 2016-2017 | 1100 | 1100 |  | 新建 |  |
| 44 | 惠州西湖创建国家5A级旅游景区增加整治项目 | 湖底清淤，驳岸修缮。 | 西湖风景区 | 2016-2017 | 2341 | 2341 |  | 新建 |  |
| 45 | 惠州西湖风景名胜区地质灾害治理 | 丰山公园、红花湖、飞鹅岭、高榜山等多处滑坡塌方灾害治理。 | 西湖风景区 | 2016-2017 | 2710 | 2710 |  | 新建 |  |
| 46 | 挂榜阁整治项目 | 对高榜山挂榜阁的门窗、外墙等维修；广场平台下陷整治；排污系统改造；栏杆维修等。 | 西湖风景区 | 2018-2020 | 1600 | 1600 |  | 新建 |  |
| 47 | 红花湖水利设施维修 | 溢洪道山体坝坡脚反滤沟建设、尾水渠渠道硬底化、东部停车场交通桥维修、大坝安全鉴定维修、外引渠隧洞口闸门修复等。 | 西湖风景区 | 2017-2018 | 900 | 900 |  | 新建 |  |
| 48 | 公园景区生态浮岛建设 | 公园、景区设施生态浮岛共计约15000平方米。 | 惠城区 | 2018-2019 | 550 | 550 |  | 新建 |  |
| 49 | 西枝江红楼滩公园建设二期 | 园林绿化建设。 | 惠城区 | 2016-2018 | 3000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 50 | 惠民大道退后绿化带建设 | 长度7440米，退后绿化带两边各宽23米（未含征地拆迁费）。 | 惠城区 | 2017-2019 | 36900 | 36900 |  | 新建 |  |
| 51 | 紫薇山公园 | 总面积约6500平方米（未含征地拆迁费）。 | 惠城区 | 2017-2018 | 1400 | 1400 |  | 新建 |  |
| 52 | 东江沙公园基础设施升级改造 | 更换灯具及线路；广场悬崖假山断裂挖除重做，江边地面下陷维修，亲水栈道及江边步道水浸抬高，增设驳岸石栏杆；增设公园视频监控系统等 。 | 惠城区 | 2017-2018 | 500 | 500 |  | 新建 |  |
| 53 | 下埔滨江公园基础设施升级改造 | 维修管理房，更换高杆灯、围网，大门重新设计和装修，大门主路扩大改造，增加挡雨棚，增设一个小型球场；加设沙井及排水（2000m）；全面升级改造，更换公厕设施及照明线路（4座）；水上乐园至西枝江园林绿化升级改造。 | 惠城区 | 2017-2018 | 600 | 600 |  | 新建 |  |
| 54 | 红花湖沿湖栈道建设 | 新建约6.5公里湖边栈道（水库大坝——连通桥——南入口）并对现有存在安全隐患及残损的游步道进行改造。 | 惠州西湖风景区 | 2016-2018 | 7400 | 7400 |  | 新建 |  |
| 55 | 高榜山登山步道扩宽建设 | 高榜山登山步道局部扩宽及护栏建设。 | 惠州西湖风景区 | 2017-2018 | 500 | 500 |  | 新建 |  |
| 56 | 红花湖景区增设视频监控 | 景区监控盲区（含南入口区）增设视频设施。 | 惠州西湖风景区 | 2017-2018 | 400 | 400 |  | 新建 |  |
| 57 | 红花湖景区东入口整体改造 | 景区入口改造。 | 惠州西湖风景区 | 2017-2018 | 18000 | 18000 |  | 新建 |  |
| 58 | 西湖景区东门厕所重建 | 重建。 | 惠州西湖风景区 | 2016-2018 | 300 | 300 |  | 新建 |  |
| 59 | 东坡纪念馆改造工程 | 东坡纪念馆建筑改造及馆内陈列改造,更新纪念馆用电设施及相关设备。 | 惠州西湖风景区 | 2017-2018 | 530 | 530 |  | 新建 |  |
| 60 | 惠州西湖风景名胜区夜景灯光改造工程 | 更新老化电缆，增加、改造夜景射树灯、电缆，对部分建筑轮廓灯改造修复，木兰园路灯和线路改造，三大殿等景观灯改造。 | 惠州西湖风景区 | 2017-2019 | 1200 | 1200 |  | 新建 |  |
| 61 | 惠新大道及梅湖大道建设工程 | 全长约22公里，道路宽38.5、42、45和126米，其中惠新大道长约16.83公里，梅湖大道长4.168公里，第三东江大桥约长957.6米，桥宽42米。 | 惠城区下角梅湖 | 2016-2020 | 276500 |  | 276500 | 新建 | PPP模式 |
| 62 | 金龙大道改造工程 | 道路全长约8800米，道路等级为城市主干路，路面为沥青砼路面。新建综合管廊，总长约6800米。 | 惠城区 | 2016-2020 | 140433 |  | 140433 | 新建 | PPP模式 |
| 63 | 金泉路和白石路道路工程 | 金泉路长约4.75公里，宽42米；白石路长约2.6公里，宽36m。 | 惠城区 | 2016-2018 | 54033 | 54033 |  | 新建 |  |
| 64 | 市西出口改造工程 | 道路总长约4608米，宽36-46米。 | 惠城区 | 2016-2020 | 64430 |  | 64430 | 新建 | PPP模式 |
| 65 | 小金河大道市政工程 | 道路长约5784米，宽48-110米。 | 惠城区 | 2016-2020 | 94118 |  | 94118 | 新建 | PPP模式 |
| 66 | 四环路南段（惠南大道-仲恺大道）道路工程 | 长约11.3公里，宽60米，设置立交4座，桥梁1座，隧道2座。 | 惠城区 | 2016-2020 | 194000 |  | 194000 | 新建 | PPP模式 |
| 67 | 金石三路道路工程（惠州大道至惠民大道） | 道路长约2.940公里，宽36米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 59000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 68 | 金石四路西段（惠州大道至金龙大道）道路工程 | 道路长约1公里，宽60米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 35000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 69 | 金石五路道路工程（惠州大道至惠民大道） | 道路长约3公里，宽36米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 47000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 70 | 丰奎路道路工程 | 长约2000米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 14000 | 6000 |  | 新建 |  |
| 71 | 西湖引清工程（二期） | 南丰湖、南湖、菱湖等增设注水点，铺设管道。 | 惠城区 | 2018-2022 | 8000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 72 | 环湖截污工程 | 含市政管道、修复道路、管线迁移等。 | 惠城区 | 2018-2022 | 20000 | 8000 |  | 新建 |  |
| 73 | 市区道路整治工程 | 市区道路升级改造及排水、排污整治。 | 惠城区 | 2018-2022 | 12000 | 2000 |  | 新建 |  |
| 74 | 惠州市中心客运枢纽项目周边道路完善工程 | 道路长约1.4公里 | 惠城区 | 2018-2022 | 5800 | 2000 |  | 新建 |  |
| 75 | 城市排水防涝信息化管控平台 | 排水管网系统、排水防涝系统等。 | 惠城区 | 2018-2022 | 6000 | 2000 |  | 新建 |  |
| 76 | 银岭三横街西延段新建工程 | 长约250米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1000 | 800 |  | 新建 |  |
| 77 | 汽车客运南站周边道路新建工程 | 道路长约2公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 13000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 78 | 惠州市第二十八小学周边道路完善工程 | 道路长约1公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2800 | 1500 |  | 新建 |  |
| 79 | 上东平片区市政配套项目 | 道路长约7公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 25000 | 6000 |  | 新建 |  |
| 80 | 马安片区出让土地周边道路完善工程（西坝仔） | 道路长约1.6公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 5400 | 2000 |  | 新建 |  |
| 81 | 江北污水处理厂污水收集管网完善工程 | 增加江北污水处理厂污水收集量。 | 惠城区 | 2018-2022 | 12000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 82 | 金石六路道路工程（惠州大道至惠民大道） | 道路长约3公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 80000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 83 | 金石七路道路工程（惠州大道至惠民大道） | 道路长约3.1公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 50000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 84 | 新桥路和河桥路道路工程 | 道路长约2公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 12000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 85 | 惠城区技工学校周边道路完善工程 | 道路长约1.1公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 4600 | 2000 |  | 新建 |  |
| 86 | 江北60号小区道路完善工程 | 道路长约2公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 10000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 87 | 水门大桥维修加固工程 | 对水门大桥进行维修加固。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1800 | 1200 |  | 新建 |  |
| 88 | 西枝江二桥建设工程（跨西枝江连接群芳路与东坡路） | 长约650米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 33000 | 200 |  | 新建 |  |
| 89 | 惠州大桥大修项目 | 对惠州大桥进行维修。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2950 | 2000 |  | 新建 |  |
| 90 | 中职新城保障性住房市政配套项目 | 道路长约500米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2500 | 1000 |  | 新建 |  |
| 91 | 江北65号小区道路完善工程 | 道路长约550米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1980 | 500 |  | 新建 |  |
| 92 | 瑶池电子工业基地连接道路工程 | 道路长约700米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2500 | 500 |  | 新建 |  |
| 93 | 金罗路道路完善工程 | 惠城区段长约700米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 11000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 94 | 市第三十一小学周边道路完善工程 | 道路长约400米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1300 | 800 |  | 新建 |  |
| 95 | 新联路改造工程 | 改造长约1.5公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 19000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 96 | 永联路至共联村道路工程 | 道路长约500米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1400 | 500 |  | 新建 |  |
| 97 | 江北纬二路道路工程 | 道路长约200米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1600 | 500 |  | 新建 |  |
| 98 | 三环路、惠州大道等路段机非隔离带改造工程 | 对三环路、惠州大道等路段机非隔离带进行改造。 | 惠城区 | 2018-2022 | 1500 | 800 |  | 新建 |  |
| 99 | 惠州大道、丰山路等主要交叉口改造工程 | 对惠州大道、丰山路等的主要交叉口进行改造。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2000 | 1200 |  | 新建 |  |
| 100 | 三环路主要交通节点优化工程 | 对三环路主要交叉口进行升级改造。 | 惠城区 | 2018-2022 | 12000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 101 | 北环大道西段道路工程 | 道路长约9公里。 | 惠城区 | 2018-2022 | 200000 | 500 |  | 新建 |  |
| 102 | 江北真维斯与雅庭院小区区间道路改造工程 | 道路长约220米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 600 | 300 |  | 新建 |  |
| 103 | 江北57号小区区间道路工程 | 道路长约600米。 | 惠城区 | 2018-2022 | 2200 | 1000 |  | 新建 |  |
| 104 | 窑头西路改造工程 | 道路长约400米。 | 惠城区 | 2020-2022 | 1100 | 100 |  | 新建 |  |
| 105 | 惠泽大道、水口大道等改造工程 | 惠泽大道、水口大道、皇冠路以及其他道路等的改造，长约9公里。 | 惠城区 | 2019-2022 | 45000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 106 | 窑头北路改造工程 | 道路长约200米。 | 惠城区 | 2020-2022 | 800 | 400 |  | 新建 |  |
| 107 | 金府路和金青路道路工程 | 金府路长约1公里，宽36米；金青路长约1.8公里，宽24米。 | 惠城区 | 2020-2022 | 16000 | 2000 |  | 新建 |  |
| 108 | 中心人民医院新院总部周边配套道路 | 道路长约3.3公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 27000 | 500 |  | 新建 |  |
| 109 | 江北西区经三路(纬五路至北环大道) | 道路长约3.1公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 32000 | 500 |  | 新建 |  |
| 110 | 江北西区经五路(三环北路至北环大道) | 道路长约4公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 60000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 111 | 江北西区纬五路(惠博路至惠州大道) | 道路长约2.7公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 20000 | 500 |  | 新建 |  |
| 112 | 江北东区纵二路(金石三路至北环大道) | 道路长约2公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 15000 | 500 |  | 新建 |  |
| 113 | 江北东区纵三路(金石一路至北环大道) | 道路长约3.2公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 32000 | 500 |  | 新建 |  |
| 114 | 江北东区纵四路(金石一路至北环大道) | 道路长约3.0公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 23000 | 500 |  | 新建 |  |
| 115 | 四环路南段道路工程（惠澳大道至马安） | 道路长约6.0公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 150000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 116 | 惠福大道新建工程（原四环路东段） | 道路长约11公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 150000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 117 | 福祥大道道路工程 | 道路长约3公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 25000 | 500 |  | 新建 |  |
| 118 | 木沥村市政道路工程 | 道路长约2公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 25000 | 500 |  | 新建 |  |
| 119 | 金山大道南段道路工程 | 道路长约3公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 60000 | 500 |  | 新建 |  |
| 120 | 惠南大道改造工程(中职新城至惠城边界) | 道路长约7.6公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 120000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 121 | 演达二路东段 | 道路长约700米。 | 惠城区 | 2020-2022 | 5000 | 500 |  | 新建 |  |
| 122 | 第四东江大桥建设工程 | 包括第四东江大桥、周边路网建设及相接立交等。 | 惠城区 | 2020-2022 | 80000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 123 | 金石二路跨东江大桥建设工程 | 包括金石二路连接水口片区的跨东江大桥、周边路网建设及相接立交等。 | 惠城区 | 2020-2022 | 100000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 124 | 广汕高铁惠州南站配套道路工程 | 道路总长约6公里。 | 惠城区 | 2020-2022 | 80000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 125 | 排水整治项目 | 实施泵站升级、排水整治等工程。 | 惠城区 | 2016-2020 | 20000 | 20000 |  | 新建 |  |
| 126 | 路灯专项项目 | 实施路灯、变压器、相关配电线路等工程。 | 惠城区 | 2016-2020 | 10000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 127 | 惠州市生态环境园市区垃圾焚烧发电项目（迁建） | 首期建设日处理1600吨规模的垃圾焚烧发电厂一座。 | 惠城区芦岚 | 2017-2020 | 80000 |  | 80000 | 新建 | BOT模式 |
| 128 | 惠州市生态环境园无害化综合处理设施项目 | 配套灰渣填埋场、渗滤液处理方、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便等综合处理设施。 | 惠城区芦岚 | 2017-2022 | 100000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 129 | 市区垃圾填埋场安全维护和环境提升工程 | 加固新建堤坝，环境综合治理提升，库容增容扩容。 | 共联垃圾处理厂 | 2017-2018 | 4494 | 4494 |  | 新建 |  |
| 130 | 新建垃圾转运站12座 | 每年新建3座，含土建工程、绿化工程、压缩设备、除臭系统、运输车辆等。 | 惠城区 | 2017-2020 | 4800 | 4800 |  | 新建 |  |
| 131 | 市区垃圾填埋老场封场改造工程 | 对共联垃圾填埋场进行标准封场，并综合利用建设成为休闲、娱乐、运动一体化的示范性公园。 | 共联垃圾处理场 | 2018-2020 | 18000 | 18000 |  | 新建 |  |
| 132 | 大瑶池建筑垃圾综合处理厂 | 含资源化利用设施和一个余泥渣填埋场，总建筑规模500万立方米。 | 惠城区 | 2018-2020 | 35000 |  | 35000 | 新建 | BOT模式 |
| 133 | 河桥建筑余土受纳场 | 建筑规模为150万立方米。 | 惠城区三栋镇 | 2018-2020 | 8000 | 8000 |  | 新建 |  |
| 134 | 白石建筑余土受纳场 | 建筑规模为200万立方米。 | 惠城区小金口 | 2018-2020 | 9000 | 9000 |  | 新建 |  |
| 135 | 建筑垃圾临时消纳场 | 过渡期的临时消纳场建设（含封场）。 | 惠城区马安 | 2018-2020 | 4000 | 4000 |  | 新建 |  |
| 136 | 大件垃圾处理中心 | 建设一座日处理50吨，含拆解破碎、修理复原、展示、分类堆放、转运处置等功能分区。 | 惠城区 | 2018-2020 | 2500 |  | 2500 | 新建 | BOT模式 |
| 137 | 水上环卫设施 | 新建2个码头及配套吊机。 | 惠城区 | 2017-2020 | 5000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 138 | 智慧环卫工程 | 基础管道建设、网络通信系统、智能监控系统、接入公安系统、信息发布系统、机房建设、管理平台建设等。 | 惠城区 | 2017-2020 | 5000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 139 | 环卫设施设备升级改造 | 平均每年至少升级改造垃圾中转站7座、公厕7座。 | 惠城区 | 2017-2020 | 4200 | 4200 |  | 新建 |  |
| 140 | 中科院“两装置”项目配套基础设施工程 | 装置区900亩、总部区200亩征地，土石方工程700万方，建筑面积10平米，配套道路、输变电工程等。 | 惠东县、惠城区 | 2017－2020 | 129191 | 129191 |  | 新建 |  |
| 141 | 惠州潼湖生态智慧区创新与总部经济区首期道路工程 | 按照城市主干路、次干路、支路标准建设惠州市潼湖生态智慧区创新与总部经济区首期六条市政道路全长约10.8千米 | 潼湖生态智慧区 | 2017-2019 | 172600 |  | 172600 | 新建 | PPP模式 |
| 142 | 惠州潼湖生态智慧区智慧大道工程 | 智慧大道北段：长约13.87km，道路红线宽80m，双向10车道。惠桥快线（一期）：长约6.966km。 | 潼湖生态智慧区 | 2017-2019 | 361000 |  | 361000 | 新建 | PPP模式 |
| 小计 | 142 |  |  |  | 10129084 | 721539 | 4668381 |  |  |
| 二、综合交通设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广汕铁路惠州段 | 全长约115.4公里，设计时速350公里/小时，设站4站。 | 博罗县、惠城区、仲恺区、惠阳区、惠东县 | 2017-2020 | 2286000 | 401000 |  | 新建 | 资本金出资 |
| 2 | 赣州至深圳高速铁路惠州段 | 全长约85公里，设计时速350公里/小时，设站3站（含仲恺预留站）。 | 博罗县、惠城区、仲恺区 | 2017-2020 | 1237577 | 139200 |  | 新建 | 资本金出资 |
| 3 | 惠州至深圳城际轨道交通 | 全长约80公里，设计时速200公里/小时。 | 惠城区、仲恺区、惠阳区 | 2018-2022 | 1600000 |  | 600000 | 新建 | PPP模式 |
| 4 | 深圳地铁14号线延伸至惠阳 | 全长9.1公里，设计时速60公里/小时，设车站3座。 | 惠阳区 | 2018-2022 | 659000 |  |  | 新建 | 出资比例和建设方式待定 |
| 5 | 惠州机场民航区改扩建工程 | 民航扩容扩建、军航迁建。 | 惠阳区 | 2019-2022 | 39310 |  | 39310 | 新建 | PPP模式 |
| 6 | 河惠莞高速公路平潭至潼湖段 | 全长54.3 公里（含惠大共线9.4 公里）。 | 为仲恺区、惠城区、惠阳区 | 2016-2020 | 1010000 |  | 1010000 | 新建 | BOT模式 |
| 7 | 河惠莞高速公路惠阳至紫金段 | 惠州段长约29.1 公里。 | 惠阳区 | 2016-2020 | 349000 |  | 349000 | 新建 | BOT模式 |
| 8 | 惠河高速公路白石互通 | 高速公路互通及匝道建设。 | 惠城区 | 2016-2018 | 35000 |  | 35000 | 新建 | BOT模式 |
| 9 | 汕湛江高速惠州至清远段 | 龙门段19.3 公里。 | 龙门县 | 2016-2019 | 312000 |  | 312000 | 新建 | BOT模式 |
| 10 | 国道G205线博罗泰美至惠城三环路段改扩建工程 | 一级公路21公里。 | 博罗县、惠城区 | 2016-2022 | 130000 | 33200 |  | 新建 |  |
| 11 | 国道G205线博罗杨侨至十二岭段改扩建工程 | 一级公路8.3公里。 | 博罗县 | 2018-2021 | 41500 | 39000 |  | 新建 |  |
| 12 | 国道G220线博罗龙桥东江大桥改扩建工程 | 桥梁1800米。 | 博罗县 | 2016-2021 | 49781 |  | 38000 | 新建 | PPP模式 |
| 13 | 国道G220线龙门县城至平陵镇段改扩建工程 | 一级公路17公里。 | 龙门县 | 2017-2021 | 8500 | 35000 |  | 新建 |  |
| 14 | 国道G228线惠阳新圩至东莞清溪段改扩建工程 | 一级公路10.8公里。 | 惠阳区 | 2016-2019 | 48000 | 48000 |  | 新建 |  |
| 15 | 国道G228线惠东环城南路至惠阳环城北路段改扩建工程 | 一级公路29公里。 | 惠东县、惠阳区 | 2017-2022 | 142000 | 55000 |  | 新建 |  |
| 16 | 国道G236线紫金交界至汕尾交界段改建工程 | 二级公路25.8公里。 | 惠东县 | 2018-2022 | 77400 | 40000 |  | 新建 |  |
| 17 | 国道G324线吉隆至汕尾交界段改建工程 | 一级公路5.2公里。 | 惠东县 | 2016-2017 | 16700 | 14700 |  | 新建 |  |
| 18 | 国道G324线惠东陈塘至小屯段改扩建工程 | 一级公路22公里。 | 惠东县 | 2017-2020 | 140000 |  | 140000 | 新建 | PPP模式 |
| 19 | 国道G324线惠城东江大桥改扩建工程 | 桥梁807米。 | 惠城区 | 2017-2021 | 35000 | 25000 |  | 新建 |  |
| 20 | 国道G324线博罗罗阳至增城交界段改扩建工程 | 一级公路33.4公里 | 博罗县 | 2018-2022 | 200000 | 75000 |  | 新建 |  |
| 21 | 省道S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程 | 一级公路11.3公里。 | 惠城区 | 2016-2018 | 84000 |  | 84000 | 新建 | PPP模式 |
| 22 | 省道S120线仲恺潼侨至东莞桥头段改建工程 | 一级公路9公里。 | 仲恺区 | 2017-2019 | 45000 | 45000 |  | 新建 |  |
| 23 | 省道S353线龙门县城段改线工程 | 一级公路5.6公里。 | 龙门县 | 2017-2021 | 33600 | 23000 |  | 新建 |  |
| 24 | 省道S357线惠阳平潭至镇隆段改扩建工程 | 一级公路34公里。 | 惠阳区 | 2018-2023 | 170000 | 75000 |  | 新建 |  |
| 25 | 省道S387线惠东大埔屯至港口段改扩建工程 | 二级公路36公里。 | 惠东县 | 2018-2022 | 144000 | 70000 |  | 新建 |  |
| 26 | 省道S530线博罗龙华至龙溪段新建工程 | 一级公路11公里。 | 博罗县 | 2017-2021 | 38500 | 30000 |  | 新建 |  |
| 27 | 芦洲至泰美东江大桥及其引道工程 | 全线4.322公里。 | 惠城区、博罗县 | 2016-2019 | 39663 | 12331 |  | 新建 | 市财政、惠城区、博罗县各1/3。 |
| 28 | 惠东碧甲作业区改造工程 | 2个7万吨级泊位，2个1万吨级泊位。 | 惠东县 | 2018-2022 | 220000 | 20000 |  | 改建 |  |
| 29 | 内河港区潼湖码头工程 | 5-10个1千吨级泊位。 | 仲恺区 | 2017-2022 | 200000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 30 | 引航交通艇码头 | 100米引航交通艇码头，能同时停靠三艘20米至35米引航交通艇。 | 惠州港荃湾港区 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 31 | 惠州港智慧应急综合管理平台 | 以互联网技术为基础，通过视频监控、数据采集、应急数据库、视频会议系统整合建立一个应急综合管理平台。 | 惠州市 | 2016－2018 | 1486 | 1486 |  | 新建 |  |
| 小计 | 31 |  |  |  | 9394017 | 1192917 | 2607310 |  |  |
| 三、水利设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州大堤（北堤）安全加固工程（东江大桥至中信大桥段） | 加固东江大桥至中信大桥段堤防，长约4km。 | 惠城区江北街道办 | 2017-2025 | 500 | 500 |  | 新建 |  |
| 2 | 惠州市潼湖围达标加固工程（惠州段） | 加固堤防1.685km，整治东岸涌，局部裁弯取直，河道断面扩宽。 | 仲恺区潼湖镇 | 2017-2025 | 500 | 500 |  | 新建 |  |
| 3 | 白石截洪渠隧道进口段除险加固工程 | 对石截洪渠隧道进口段进行除险加固 。 | 惠城区 | 2017-2020 | 230 | 230 |  | 新建 |  |
| 4 | 增博联和水库除险加固工程 | 加固坝体 。 | 博罗县 | 2017-2020 | 10000 | 10000 |  | 新建 |  |
| 5 | 白盆珠水库水毁应急修复重建工程 | 恢复重建冲坑观测设施、大坝管理用房、油库处理室等水毁部分设施，拓宽取直河道、清渣等消除河道泄洪不畅问题。 | 惠东县 | 2018-2020 | 3300 | 3300 |  | 新建 |  |
| 6 | 联和水库排洪分水闸除险加固工程 | 重建水闸 | 博罗县 | 2018-2020 | 2245 | 2245 |  | 新建 |  |
| 7 | 莲塘布河水环境综合整治工程 | 整治河长6.22km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2017-2022 | 36737 | 36737 |  | 新建 |  |
| 8 | 河桥水水环境综合整治工程 | 整治河长4.2km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2017-2020 | 20000 | 20000 |  | 新建 |  |
| 9 | 冷水坑水环境综合整治工程 | 整治河长3.06km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2017-2020 | 27000 | 27000 |  | 新建 |  |
| 10 | 陈塘河水环境综合整治工程 | 整治河长11.05km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2017-2020 | 89200 | 89200 |  | 新建 |  |
| 11 | 白石渠水环境综合整治工程 | 整治河长6.84km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2018-2020 | 15600 | 7800 |  | 新建 |  |
| 12 | 风门坳水环境综合整治工程 | 整治河长6.273km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2018-2020 | 64000 | 32000 |  | 新建 |  |
| 13 | 马安河水环境综合整治工程 | 整治河长4.51km,建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2018-2020 | 68900 | 34450 |  | 新建 |  |
| 14 | 南东坑水环境综合整治工程 | 整治河长1.67km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2018-2020 | 10000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 15 | 大湖溪沥水环境综合整治工程 | 整治河长4.9km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2016-2020 | 71800 | 71800 |  | 新建 |  |
| 16 | 小金河水环境综合整治工程 | 整治河长6.0km，建设内容包括防洪排涝工程、水质改善工程、景观美化工程、沿河交通工程。 | 惠城区 | 2017-2020 | 89100 | 89100 |  | 新建 |  |
| 17 | 白盆珠水库库区水土流失治理工程（二期） | 治理白盆珠库区水土流失 | 惠东县 | 2016-2020 | 3609 | 3609 |  | 新建 |  |
| 18 | 招元水库水源地保护工程 | 物理隔离防护、保护区立桩定界、水质监测、污染治理及生态修复。 | 惠城区 | 2018-2020 | 1500 | 1500 |  | 新建 |  |
| 19 | 惠阳、大亚湾第二条东江引水工程 | 建设输水管道、泵站等，引水流量6m3/s 。 | 惠阳区 | 2018-2022 | 52000 | 30000 |  | 新建 |  |
| 20 | 观洞水库备用水源工程 | 建设输水管道、泵站等 。 | 仲恺区 | 2017-2020 | 9000 | 9000 |  | 新建 |  |
| 21 | 惠州市风门坳综合性码头 | 新建综合性执法码头，兼顾水务、环卫、海洋渔业、海事等执法船舶停靠需求。 | 惠州市 | 2018-2020 | 1993 | 1993 |  | 新建 |  |
| 22 | 惠州市水务三防视频监控系统租赁项目 | 重点水利工程、渔港码头、台风点和水文监测点的前端监控建设；网络传输通讯线路租赁；后端机房数据存储、流媒体服务器、网络设备和管理平台建设；运行维护保障。 | 惠州市 | 2017-2020 | 2200 | 2200 |  | 新建 |  |
| 23 | 惠州市水利数据中心（广东省水利数据中心惠州市分中心） | 水利信息分类和编码、水利信息存储、水利信息交换、数据质量控制、信息安全;整合现有数据库。 | 惠州市 | 2018-2020 | 1200 | 1200 |  | 新建 |  |
| 24 | 市水务三防信息安全等级保护建设 | UTM、入侵检测、数据库审计、网页防篡改和机房精密空调双备。 | 惠州市 | 2016-2020 | 90 | 90 |  | 新建 |  |
| 25 | 白盆珠水库大坝自动化监测建设工程 | 自动化监测系统建设 。 | 惠东县 | 2016-2020 | 1775 | 1775 |  | 新建 |  |
| 小计 | 25 |  |  |  | 582479 | 481229 | 0 |  |  |
| 四、公共服务设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地震监测台网优化改造 | 对现有台站观测环境、仪器设备和软件系统等进行专业化、数字化、信息化和集成化技术的升级和改造。 | 各县区 | 2018-2020 | 60 | 60 |  | 新建 |  |
| 2 | 地震流动监测平台 | 配备地震流动监测仪和运载车辆以及相关配套设备。 | 惠州市 | 2018-2020 | 50 | 50 |  | 新建 |  |
| 3 | 市级地震预警与灾情速报平台 | 实现与省级珠江三角洲地震预警与烈度速报台网互联互通；建设“国家、省、市、县”四级联动的灾情速报平台；装备配置地震应急通讯器材。 | 惠州市 | 2018-2020 | 260 | 260 |  | 新建 |  |
| 4 | 地震活断层探测 | 开展紫金-博罗大断裂的活动性探测及其地震危险性评价工作。 | 惠州市 | 2018-2020 | 480 | 480 |  | 新建 |  |
| 5 | 市中心城区震害预测（二期） | 在市中心城区已开展100平方公里（一期）的基础上实施，覆盖面积扩大至200平方公里。 | 惠州市 | 2018-2020 | 270 | 270 |  | 新建 |  |
| 6 | “平安海洋”气象保障工程 | 海洋气象监测预警系统、大亚湾石化区气象安全保障系统、“平安海洋”配套基础设施。 | 惠州市、大亚湾 | 2017-2020 | 6000 | 1300 |  | 新建 |  |
| 7 | “智慧气象”服务工程 | 气象信息化基础平台、智能化气象服务系统、龙门热带季风区云和降水观测试验基地。 | 惠州市、龙门县、惠阳县、博罗县 | 2016-2020 | 6000 | 500 |  | 新建 |  |
| 8 | “生态气象”服务工程 | 城乡生态气象服务系统、潼湖生态智慧区气象服务系统。 | 四县（区）、仲恺 | 2017-2020 | 3000 | 2200 |  | 新建 |  |
| 9 | 惠州市城市河涌水生态监测及信息展示 | 惠州市主要城市河涌每条河涌建设一个水生态自动监测站及信息显示屏，开发一套信息管理程序。规划“十三五”期间每年建设一个站点。 | 惠州市区主要城市河涌金山河、青年河、望江沥，大湖溪沥等。 | 2016-2020 | 380 | 380 |  | 新建 |  |
| 10 | 潼湖湿地水位站 | 建设潼湖湿地水位站，观测潼湖湿地水位。 | 潼湖湿地 | 2018 | 50 | 50 |  | 新建 |  |
| 11 | 惠州市城市内涝监测预警系统 | 惠州市城区主要内涝点雨量水位监测以及内涝预警 | 惠城区 | 2016-2020 | 175 | 175 |  | 新建 |  |
| 12 | 惠州市西枝江流域实时洪水预报系统 | 惠州市西枝江流域实时洪水监测及预报 | 惠州市 | 2016-2020 | 348 | 348 |  | 新建 |  |
| 13 | 社会化全员安全教育工程 | 包括安全体验馆、安全生产培训基地、安全培训信息管理平台和安全生产资格考试点。 | 惠州市 | 2016-2020 | 3800 | 3800 |  | 新建 |  |
| 14 | 安全生产应急救援体系工程 | 包括应急平台、危险化学品应急卸载基地、安全生产实训演练基地等。 | 惠州市 | 2016-2020 | 1500 | 1500 |  | 新建 |  |
| 15 | 安全生产执法监察能力保障工程 | 一是执法监察标准化建设；二是改建扩建烟花、爆竹罚没专用仓库。 | 惠州市 | 2016-2020 | 400 | 400 |  | 新建 |  |
| 16 | 风险预防控制和隐患排查治理体系工程 | 建立全市统一的风险预防控制和隐患排查治理信息化系统。 | 惠州市 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 17 | 安全生产基础设施建设工程 | 包括道路交通、特种设备、消防、水上交通等安全基础设施 | 惠州市 | 2016-2020 | 48350 | 48350 |  | 新建 |  |
| 18 | 安全生产科学技术支撑工程 | 安全生产信息化建设。 | 惠州市 | 2016-2020 | 900 | 900 |  | 新建 |  |
| 19 | 惠州市中心人民医院新院总部建设 | 编制床位数1460张，用地面积21.53万㎡，建筑面积22.84万㎡， | 拟建于南部新城奥林匹克体育场旁 | 2017-2020 | 142777 |  |  | 新建 | 建设模式待定 |
| 20 | 惠州市第一人民医院扩建项目 | 拆除重建，新建面积69950㎡，用地面积10107㎡设置400张床位。 | 惠州市惠城区江北三新南路(原惠州日报社） | 2016-2019 | 57349 | 57349 |  | 新建 |  |
| 21 | 惠州市全科医生临床培养基地建设和儿童医疗服务体系建设项目 | 项目新建建筑面积11542㎡，拟在原改扩建规划剩余建设用地约6200平方米上建1栋6层大楼（全部使用改扩建剩余计容面积）。 | 惠城区鹅岭北路惠州市中心人民医院内 | 2016-2019 | 7080 | 4380 |  | 新建 | 中央投资2700万 |
| 22 | 惠州市皮肤病医院改建项目 | 规划总建筑面积18400㎡，用地面积15160.9㎡。设置床位200张，主要建设内容包括门诊和住院楼、医技综合楼、行政办公楼、医护人员临时宿舍楼及附属配套设施等。 | 河南岸42号小区 | 2018-2020 | 9370 |  | 9370 | 新建 | PPP模式 |
| 23 | 惠州市第二人民医院和复退军人医院共建共享项目（第二人民医院部分） | 建筑面积49600㎡（未计算预防保健用房和停车设施面积），用地面积105000㎡。编制床位800张。 | 龙丰古塘坳片区（复退军人医院） | 2018-2020 | 48984 | 48984 |  | 新建 | 市政府投入 |
| 24 | 惠州市第二人民医院和复退军人医院共建共享项目（复退军人医院部分） | 建筑面积约43028㎡，总用地面积为28719㎡。 | 惠州市复员退伍军人医院内 | 2018-2020 | 23861 | 18561 |  | 新建 | 省级投入4200万，市级投入18561万，自筹1100万。 |
| 25 | 惠州市重离子肿瘤医院建设项目 | 总建筑面积5.42万平方米。 | 惠州市第三人民医院东院区二期建设用地地块及东北侧毗邻地块。 | 2017-2019 | 165000 | 75000 |  | 新建 |  |
| 26 | 船舶防污应急能力建设 | 船舶防污应急设备库、应急决策指挥平台、污染监视监测系统。 | 大亚湾区、惠东县 | 2016-2020 | 2820 | 2820 |  | 新建 |  |
| 27 | 惠州市渡口渡船视频监控系统建设项目 | 拟搭建一套对惠州辖区水域渡口渡船多角度、多层次的监视监控平台。 | 惠州辖区渡口渡船水域 | 2016 | 346 | 346 |  | 新建 |  |
| 28 | 惠州海事安全监管信息系统维护项目 | 对惠州海事安全监管信息系统项目进行维护，设备使用网络链路租赁维护等。 | 惠州市 | 2016-2020 | 200 | 200 |  | 新建 |  |
| 29 | 大亚湾雷达溢油监测系统项目 | 大亚湾海域雷达溢油监测系统建设。 | 大亚湾区 | 2016-2017 | 767 | 367 |  | 新建 | 自筹400万元。 |
| 30 | 公益性生态墓园建设项目 | 主要建设内容包括7个县区共15个公益性生态墓园（其中，惠城区3个、惠阳区2个、惠东县3个、博罗县3个、龙门县2个、仲恺区1个）的墓区建设、青苗补偿、进出道路、绿化、墓位定点、制度建设等。 | 县（区）选址待定 | 2016-2020 | 6000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 31 | 惠州市骨灰海葬纪念园 | 主要建设内容包括骨灰海葬纪念园1200平方米的园区基础设施建设、青苗补偿、进出道路、园区绿化、制度建设等。 | 大亚湾区选址待定 | 2016-2020 | 800 | 800 |  | 新建 |  |
| 32 | 惠州市消防综合训练基地 | 项目总建筑面积13280平方米 | 水金口柏岗村BGG-2-2地块 | 2016-2018 | 9473 | 9473 |  | 新建 |  |
| 33 | 白盆珠移民配套项目 | 用于解决白盆珠水库移民村组的农田水利配套、新农村建设、饮水安全、供电、文化教育等费用。 | 惠州市各县区 | 2016-2020 | 3400 | 3400 |  | 新建 |  |
| 34 | “平安惠州”视频防控网建设项目 | 在惠城区和仲恺高新区新建一类高清治安视频监控点位3000个、高清卡口85套，WIFI采集设备1773套。 | 惠城区和仲恺区 | 2018-2023 | 68800 | 28500 |  | 新建 |  |
| 35 | 惠州市警察基础综合训练中心 | 集公安、检察、法院、武警、边防和消防于一体的大型室内基础综合训练馆。 | 原警官训练处训练馆 | 2017-2019 | 5620 | 5620 |  | 新建 |  |
| 36 | 警察训练宿舍楼 | 拟拆除旧宿舍楼，在原址按准四星级标准重新修建一栋10层楼的宿舍楼。地下2层，地上10层，以满足一次性容纳500人培训的培训需求。 | 原警官训练处宿舍楼 | 2017-2019 | 8400 | 8400 |  | 新建 |  |
| 37 | 出租屋“门禁+视频”系统 | 安装16330栋出租屋“门禁+视频”前端系统24495套。 | 惠州市公安局 | 2016-2017 | 10533 | 10533 |  | 新建 |  |
| 38 | 惠州市应急指挥平台 | 应急指挥大厅、会商室、值班室、机房等场所建设。大屏幕系统、桌面会议系统、通讯系统、应用软件系统、视频会议系统、视频监控系统、移动指挥平台等系统建设。 | 市公安维稳大楼 | 2016-2020 | 2436 | 2436 |  | 新建 |  |
| 39 | “平安惠州”视频监控社会资源共享平台（一期）及治安防控补点项目 | 整合社会视频监控资源，在中心城区增补300路一类视频监控点 | 惠州市公安局 | 2016 | 7000 | 7000 |  | 新建 |  |
| 40 | 市12345投诉举报平台电子监察系统（模块） | 12345投诉举报平台电子监察系统建设。 | 惠州市 | 2016-2017 | 113 | 113 |  | 新建 |  |
| 41 | 惠州市视频监控改造 | 主要是对各个单位窗口监控设备的升级改造和电子监察中心的设备升级改造。 | 惠州市 | 2016-2017 | 77 | 77 |  | 新建 |  |
| 42 | 市网上办事大厅效能监察二期 | 对网上办事大厅效能监察系统升级改造、对电子监察系统（一期）升级改造、进行单点登陆和数据中心的建设。 | 惠州市 | 2016-2017 | 220 | 220 |  | 新建 |  |
| 43 | 惠州市纪检监察信息系统分级保护建设项目 | 完成市级纪检监察信息网络防护改造。 | 惠州市 | 2016 | 151 | 151 |  | 新建 |  |
| 44 | 惠州市数字档案馆 | 市档案馆数字化建设。 | 惠州市三新南路9号 | 2016-2017 | 3000 | 3000 |  | 新建 |  |
| 45 | 惠州方志馆 | 使用面积约5000平方米，经费用于布展。 | 惠州市规展示馆内 | 2017-2019 | 5000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 46 | 残疾人综合服务中心 | 室内改造装饰、康复训练、托养和文体培训设备购置，改造装饰面积11985m2。 | 惠城区激流坑（05-03-04地块） | 2016-2018 | 3600 | 3600 |  | 新建 |  |
| 47 | 惠州市残联综合服务中心大楼升级改造项目 | 对惠州市残联综合服务中心大楼进行全方位改造装修。 | 桥东街道东湖西路12号 | 2017-2018 | 400 | 400 |  | 装修 |  |
| 48 | 国家供港食品检测重点实验室（惠州） | 检测仪器设备。 | 惠州检验检疫局 | 2016-2018 | 2951 | 2000 |  | 新建 |  |
| 49 | 惠州卫生职业技术学院属附属医院 | 建设二级甲等综合医院1所，建筑面积18877.5平方米 | 惠城区惠南大道69号 | 2017-2018 | 23000 | 23000 |  | 新建 |  |
| 50 | 惠州城市职业学院华澳国际学院、国际学术交流中心及创新创业学院校舍建设（一期） | 校舍建设规模为28000平方米。 | 惠州城市职业学院 | 2016 | 9800 | 9800 |  | 新建 |  |
| 51 | 惠州城市职业学院书院制思政平台建设 | 建设9个书院制平台，含文化教育场馆改造等。 | 惠州城市职业学院 | 2016-2018 | 100 | 100 |  | 新建 |  |
| 52 | 惠州城市职业学院信息化建设与应用支出 | 学院统一通讯系统、数据中心平台、信息安全系统等。 | 惠州城市职业学院 | 2016-2018 | 2284 | 2284 |  | 新建 |  |
| 53 | 惠州城市职业学院其他设施设备图书购置 | 纸质图书80万册、智慧图书馆、校园文化设施设备、学生公寓配套生活设施设备等。 | 惠州城市职业学院 | 2016-2018 | 4613 | 4613 |  | 新建 |  |
| 54 | 惠州城市职业学院专业实训室建设 | 专业实训室建设 | 惠州城市职业学院 | 2016-2020 | 8000 | 8000 |  | 新建 |  |
| 55 | 惠州卫生职业技术学院扩建工程 | 新建学生宿舍楼2栋，每栋6000平方米，共12000平方米；创新创业和学术交流中心大楼1栋40000平方米；学生食堂和商店1栋3000平方米 | 惠城区惠南大道69号 | 2017-2020 | 16550 | 16550 |  | 新建 |  |
| 56 | 惠州工程技术学校三期工程 | 教学楼、宿舍楼、实训楼、图书信息楼、食堂、运动场、产教合作中心、公共实训中心、培训考试中心等。建设规模约15万㎡ | 惠州市小金口汤泉 | 2016—2018 | 66985.77 | 66985.77 |  | 新建 |  |
| 57 | 惠州广播电视大学教育现代化 | 信息化建设与应用支出1650万元，其它设施设备与图书购置50万元，学历提升补助30万元，师资培训150万元 | 惠州电大校本部 | 2016-2020 | 1880 | 1880 |  | 新建 |  |
| 58 | 惠州市西湖高级中学 | 总用地约10万㎡。总建筑面积约10.87万㎡。 | 惠城区水口街道办事处中心区08-05号地块 | 2017-2019 | 49750 | 4948 | 44802 | 新建 | 政府购买服务 |
| 59 | 惠州城市职业学院华澳国际学院、国际学术交流中心及创新创业学院校舍建设（二期） | 校舍建设规模为20000平方米。 | 惠州城市职业学院 | 2017-2018 | 7000 | 7000 |  | 新建 |  |
| 60 | 惠州市科技创新园（一期） | 省市共建惠州学院重点学科教学、研究、实验及高端人才团队工作的场所，含教室和学术报告厅共3层，7201㎡；各学科实验室共22层,2.9103万㎡，地下人防、车库2层，8300㎡，屋顶396㎡，总计建筑面积4.5万㎡。 | 金山湖校区内 | 2017-2020 | 21982.92 | 11000 |  | 新建 |  |
| 61 | 惠州市高校 高层次人才 公寓 | 本公寓含科技领军人才公寓168㎡/套，20套；学科带头人144㎡/套，15套；教授138㎡/套，20套；博士或副教授68㎡/套，50套；高层次外籍专家88㎡/套，85套；共计200套，总建筑面积月2.2万㎡（含公共分摊和地下室面积。 | 惠州学院教师村旁 | 2017-2020 | 7920 | 4000 |  | 新建 |  |
| 62 | 惠州市工人文化宫 | 职工培训中心、职工体育活动中心、职工文化中心、职工服务中心、室外活动场地、配套停车场所等；建筑规模约4.3万平方米，（拟建征地）用地规模约1.7万平方米。 | 惠城区河南岸HNA38-1、2地块 | 2017-2019 | 21900 | 21900 |  | 新建 |  |
| 63 | 惠州市青少年法治教育基地和青少年禁毒预防教育基地 | 总用地面积约18100㎡，改造行政楼1400平方米，改造禁毒专区400平方米，新建法治展馆及禁毒展馆2700平方米；改造集散中心、法治公园及宣誓广场13600.00平方米 | 惠州市惠城区三栋镇莲塘村（惠州市强制隔离戒毒所内） | 2017-2018 | 2998 | 2998 |  | 新建 |  |
| 64 | 强戒所规划建设项目 | 包括医务用房2730㎡，学员居住用房与管理用房4895.8㎡，帮教用房1630㎡，警察学习训练用房2020㎡，会堂或多功能厅2000㎡，教育矫治用房5220㎡，其它服务用房1940㎡，管教区AB门（含警卫室、门禁设备）门禁系统519.2㎡，以及管教区围墙扩建、周界围墙、安防信息化系统等。 | 惠城区三栋镇 | 2016-2020 | 8310 | 8310 |  | 新建 |  |
| 65 | 合江楼综合整治 | 合江楼及周边广场配套进行修缮约3800平方米，更换景观灯具11451盏。 | 惠城区 | 2016-2017 | 687 | 687 |  | 新建 |  |
| 66 | 交通信号灯及电子警察配套交通安全设施安装项目 | 在全市区范围内有条件的路口路段配套安装交通信号灯、电子警察等交通安全设施。 | 惠城区、仲恺区 | 2016-2020 | 8000 | 8000 |  | 新建 |  |
| 67 | 交通违法电子警察抓拍设备安装和升级改造项目 | 对全市所有重点的交通违法突出的路口路段增设或升级改造电子警察抓拍设备，规范行车秩序和安全。 | 惠城区、仲恺区、高速公路 | 2016-2020 | 8000 | 8000 |  | 新建 |  |
| 68 | 智能交通管理系统升级改造项目 | 针对交警业务各相关子系统（信号控制系统、指挥调度平台、稽查布控平台、安全边界平台、诱导系统等）的发展需求不断升级和改造。 | 惠城区、仲恺区、高速公路 | 2016—2020 | 5000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 69 | 交通辅助灯及二次过街等交通民生工程项目 | 为全市所有条件的灯控路口安装交通信号辅助灯及二次过街等民生交通设施。 | 惠城区、仲恺区 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 70 | 交通信号灯、电子警察、指挥系统等科技设施设备维护项目 | 对交通信号灯、电子警察、指挥系统、视频监控等交通科技基础设备设施进行日常维护。 | 惠城区、仲恺区、高速公路 | 2016-2020 | 7500 | 7500 |  | 新建 |  |
| 71 | 交警执法装备及通讯系统项目 | 对讲机、移动警务、执法记录仪等通讯基站、后台系统的建设与完善。 | 惠城区、仲恺区、高速公路 | 2016-2020 | 1000 | 1000 |  | 新建 |  |
| 72 | 防空防灾多媒体预警报知系统建设 | 分年度进行新型防空警报系统建设。主要建设内容：一是多媒体警报控制平台和警报点双路由控制改造；二是集群集群基站、交换中心系统建设；三是开展军地联动预警课题研究与建设；四是老警报改造和新建外多媒体警报器终端。 | 惠州市辖区全覆盖 | 2016-2020 | 929 | 929 |  | 新建 |  |
| 73 | 惠州市智慧人防试点建设 | 项目分为两期实施。 | 惠州市 | 2016-2018 | 3958 | 3838 |  | 新建 |  |
| 74 | 惠州市人防教育基地 | 包括人防综合训练场和综合人防工程。 | 惠州市 | 2016-2017 | 596 | 596 |  | 新建 |  |
| 75 | 惠州市人防教育训练中心安全巡逻道 | 巡逻道路。 | 惠州市 | 2016-2018 | 350 | 350 |  | 新建 |  |
| 76 | 惠州市东山海大型人工鱼礁示范区建设项目 | 在惠州市东山海海域，预制运输投放人工鱼礁礁体3250个礁体（约15万空m3³，实际礁体量由设计和招标确定）、4座礁区标志和2座陆上警示牌，建设面积为2.55km2。 | 惠州市惠东县南部稔平半岛南端东侧的东山海周边海域。 | 2016-2018 | 5000 | 5000 |  | 新建 |  |
| 77 | 市渔业研究推广中心淡水科研基地迁建项目 | 项目含养殖试验示范区和科研科普区两个区域，总占地面积323174平方米。其中，养殖试验示范区占地面积311110平方米，建设内容包括修整水渠、加固加高外围堤坝、改造与整治鱼塘、建设室外实验水泥池及繁育车间等；科研科普区占地面积12064平方米，总建筑面积8930平方米，建设内容包括科研实验室、科普园、仓库及附属设施等。 | 惠州市东江高新产业园区及惠阳区平潭镇 | 2016-2018 | 7450 | 7450 |  | 新建 |  |
| 78 | 惠州市公共资源交易中心信息化整合升级项目 | 对中心的政府采购、建设工程交易、土地与矿业交易、产权交易业务系统进行整合升级，对办公OA系统及信息化硬件设施进行升级。 | 惠州市 | 2016-2017 | 8884.99 | 352.22 |  | 新建 |  |
| 79 | 考洲洋-罂公洲至赤岸区域海岸带整治及生态修复工程 | 堆填整治滩涂3000亩（其中水道及预留滩涂1000亩、红树种植区2000亩），种植红树800万株（成活率达75%以上，至少成活600万株），修建海洋环境监测观测站600平方米、修建景观栈道2600平方米、生态观光及科普长廊100米、观景平台５个（500平方米）、观鸟亭３个（200平方米）。 | 惠东县考洲洋——罂公洲至赤岸区域 | 2016-2018 | 9540 | 3540 |  | 新建 | 中央和省级资金6000万元。 |
| 80 | 惠州市“智慧海洋”建设项目 | 建设基础设施平台、海洋与渔业大数据平台海洋综合管理与决策指挥平台，和公众综合服务平台等。 | 惠州市、大亚湾区、惠东县 | 2017-2020 | 2500 | 1000 |  | 新建 | 广东省油补资金统筹安排1500万元 |
| 81 | 城市规划展示馆 | 占地面积32145平方米,建筑面积为51000平方米（其中计容积率面积11000平方米）。 | 江北市民乐园西路JBN-02-03-02地块、JBN-01-01 | 2017-2019 | 39388 | 39388 |  | 新建 |  |
| 82 | 城市美术馆 | 占地面积11792平方米,总建筑面积为19000平方米。 | 江北市民乐园西路JBN-02-03-03地块 | 2017-2019 | 22924 | 22924 |  | 新建 |  |
| 83 | 市东坡祠景区复原工程 | 占地面积约33475平方米,总建筑面积为16150平方米。 | 惠州桥东片区B-01-04 | 2016-2018 | 53076 | 53076 |  | 新建 |  |
| 84 | 宾兴馆保护整治工程 | 修缮面积约1178平方米，整治建筑立面面积约为4000平方米。 | 桥西街道尔雅巷社区金带南街10号 | 2016-2018 | 8982.43 | 8982.43 |  | 新建 |  |
| 85 | 智慧城管综合应用平台 | 建立城市管理数据中心，建设违建查处、市容秩序、后勤保障、执法办案、“和美网格”等智能系统，打造综合性的城市管理智能应用平台。 | 惠州市 | 2016-2018 | 4768 | 4768 |  | 新建 |  |
| 86 | 社会治安综合治理信息系统 | 建设横向联通综治成员单位，纵向联通中央、省、市、县区、镇街和村居六级的综治业务信息系统。 | 惠州市 | 2016-2018 | 3240 | 3240 |  | 新建 |  |
| 87 | 综治视联网子系统 | 依托国家广电网络和北京视联动力公司等网络运营商和设备制造商，联合共建纵向贯通中央、省、市、县区、镇街和村居六级的综治视联网系统，作为全国综治信息系统视频监控业务和电视电话会议业务子系统使用。规模：覆盖市、县区、镇街和村居六级综治成员单位。 | 惠州市 | 2016-2018 | 400 | 400 |  | 新建 |  |
| 88 | 政法信息网二期工程 | 惠州政法信息网二期工程是一期工程的延续和发展，是广东省政法信息网二期工程重要组成部分。政法网二期工程围绕“联通共享一体化”（中央、省、市、县、镇网络全面联通。规模：工程涉及到全市各政法单位。 | 惠州市 | 2016-2018 | 3753 | 3753 |  | 新建 |  |
| 小计 | 88 |  |  |  | 1129551 | 747895 | 54172 |  |  |
| 五、保障性住房类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目 | 用地规模约98.89公顷，主要建设内容包括安置房建设、配套道路，学校及用地拆迁 | 惠城区 | 2017-2020 | 630000 |  | 630000 | 新建 | PPP模式 |
| 2 | 市区连接路拆迁安置房 | 用地面积约1.75万平方米，总建筑面积约9万平方米。 | 河南岸39号小区 | 2016-2018 | 32900 | 32900 |  | 新建 |  |
| 3 | 市民公园拆迁安置房 | 用地面积约6603平方米，总建筑面积约4.8万平方米。 | 江北JBN09-01地块 | 2016-2019 | 20538 | 20538 |  | 新建 |  |
| 4 | 隆生大桥水口片拆迁安置房 | 用地面积约1.5万平方米，总建筑面积约4.9万平方米。 | 水口龙湖大道JD109-15-02-01地块 | 2016-2019 | 21042 | 21042 |  | 新建 |  |
| 小计 | 4 |  |  |  | 704480 | 74480 | 630000 |  |  |
| 六、机关团体自用设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠州人才服务大楼装修改造工程 | 项目总占地面积约7100 平方米，总建筑面积约9215平方米。 | 原高级技工学校内 | 2016-2017 | 1600 | 1600 |  | 新建 |  |
| 2 | 市司法局业务用房 | 占地面积约15600平方米,总建筑面积约3180平方米。 | 江北14号小区 | 2016-2017 | 954 | 382 |  | 新建 | 中央资金286万元，省级资金286万元。 |
| 小计 | 2 |  |  |  | 2554 | 1982 | 0 |  |  |
| 合计 | 292 |  |  |  | 21942165 | 3220042 | 7959863 |  |  |

公开方式：主动公开

抄送：市委有关部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市

纪委办公室，市中级法院、市检察院，驻惠部队、惠州军分区。

惠州市人民政府办公室                     2017年3月29日印发