关于2017年市十件民生实事

进展情况的通报

2017年，市委、市政府安排十件民生实事工作，涉及巩固提升底线民生保障水平、加大扶贫济困力度、提升医疗卫生服务惠民水平、优化教育资源均衡配置、改善农民生产生活条件、加强生态环境建设力度、提升文化惠民水平、推进道路交通建设、加大住房保障力度、提高公共安全和社会治理水平等十个方面共70项具体工作。奕威书记、教猛市长等市领导非常重视市十件民生实事工作落实，亲自组织部署、亲自检查指导、亲自现场调研、亲自督办推进。全市各有关单位明确任务，认真部署，细化分工，落实责任，狠抓落实，各项民生实事进展顺利。预计至年底，市十件民生实事70项工作有69项能顺利完成年度目标任务，有1项工作即市区十条连接路项目，预计需到春节前才能全面完成。据统计，目前各级财政已拨付投入49.20亿元，占计划总投入58.15亿元的84.60%。现将具体情况通报如下：

- 巩固提升底线民生保障水平

安排4项工作都已完成。一是城乡居民基本养老保险基础养老金标准已由每人每月135元提高到每人每月145元；二是城乡低保标准已提高到每人每月740元，城镇、农村低保补差分别提高到每人每月510、410元，高于省要求；三是农村五保救助供养标准已提高到每人每月1184元，即每人每年14208元，高于省要求；四是全市孤儿养育标准已从每人每月1390元提高到每人每月1500元。

- 加大扶贫济困力度

安排4项工作都已完成。一是已完成对贫困残疾人按每人每月150元标准发放政府津贴和对重度残疾人按每人每月200元标准发放护理补贴工作；二是全市城镇“三无”人员供育标准已从每人每月1500元提高到每人每月1620元；三是大力实施新时期精准扶贫精准脱贫项目，年底全市19422名有劳动力的相对贫困人口实现预脱贫；四是为全市45岁以上失独家庭父母每人和独生子女伤病残家庭每户都购买了1份计生家庭意外伤害险，为独生子女死亡计生家庭成员275人和550户独生子女伤病残计生家庭都购买2018年度计生保险。

三、提升医疗卫生服务惠民水平

安排8项工作都已完成。一是已完成“互联网+城乡交通创伤智能救治平台项目（TRR）”创伤急救系统搭建，正在研发创伤急救信息联动平台；二是城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准已提高到每人每年450元；三是基本公共卫生服务经费标准已提高到每人每年54.5元；四是全市孕产妇产前地贫初筛率达98.5%，超过95%的目标任务；五是市第一人民医院已成功创建“三甲”医院；六是加强重症精神疾病人员管理及治疗，免费收治贫困严重精神病人704人次、“三无”流浪精神病人197名，完成全年任务131.33%；免费发药9147人，完成全年任务103.36%。七是顺利推进市第一人民医院改扩建工程，年度完成投资约8000万元，累计完成约9000万元。八是完成对符合计划生育政策的20701例唐氏筛查和18252例结构畸形产前筛查并给予补助。

四、优化教育资源均衡配置

安排4项工作年底可全部完成。一是义务教育寄宿制公办学校公用经费补助已从农村扩大到城市，补助标准从每生每年200元提高到250元，全市共拨付1392万元，惠及义务教育阶段寄宿学生共55683人，占总数的8.1%；二是对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生，已按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元标准给予生活费补助；三是山区和农村边远地区学校教师生活补助标准已提高到人均不低于每月900元，发放补助资金共14548人；四是已完成惠州工程职业学院三期建设项目投资22000万元，约占2017年投资计划26000万元85%，预计年底可完成年度目标任务。

五、改善农民生产生活条件

安排7项工作年底可全部完成。一是开展无线宽带“村村通”工程建设，全市已新建4G（RRU）基站8277个，累计建设4G（RRU）基站50792座，2017年全市行政村网络覆盖率达100%；二是已完成为全市357万户籍人口购买自然灾害公众责任险工作，保费约490万元；三是已完成免费为玉米、马铃薯、水稻农户购买种植保险。四是“村村通”自来水工程已完工31宗，在建28宗，完成年度投资16.4亿元，完成率为178%，超额完成省下达2017年度9.18亿元的投资任务，年底前全面实现通水到户；五是已完成为100个自然村农民体育健身工程配送体育器材任务；六是实施自然村主要村道硬底化建设1242公里，目前已完成1056公里，年底可全面完成年度目标任务；七是顺利开展市农业综合检测中心建设项目前期工作。

六、加强生态环境建设力度

安排16项工作年底可全部完成。一是《西枝江生态保护补偿专项资金管理办法》呈报市政府审定后印发实施；二是已完成48公里中小河流治理工作；三是已全面完成东江水源地生态安全体系1500亩种植；四是已对东江50条河涌水质开展监测工作，每月监测一次；五是推进“美丽乡村-绿满家园”行动，已完成120个森林村庄和培育苗木1000万株建设任务；六是全面完成市域道路“两改造、两提升”体系1500亩种植任务；七是已完成2.2万亩生态景观林带建设任务，其中种植0.54万亩、封山育林1.66万亩；八是已完成望江沥、新开河、大湖溪沥环境综合整治年度任务；九是升级改造泵站设施，项目总投资约3800万元，已完成投资3550万元，占总投资93.4%，预计年底全面完成年度目标；十是已建成农村污水处理设施132座，在建214座，年底可完成346座，超额完成年度计划200座的目标任务；十一是已对镇级污水处理设施建设和运营实行奖补；十二是完成新建和改造市中心区垃圾中转站各5个；十三是顺利推进东山海大型人工鱼礁示范区项目建设，预计年底可完成1600个礁体制作的目标任务；十四是实施考洲洋——罂公洲至赤岸区域海岸带整治及生态修复工程，年底完成3000亩滩涂整治，红树育苗650万株，种植红树424万株，完成监测观测站、景观栈道等工程；十五是荔浦风清公园和激流坑市政公园建设年底可全部完成； 十六是实施森林进城围城（森林公园）工程，建设了惠阳区市级森林公园、惠城区麒麟山县级森林公园和惠东县级森林公园工程。

七、提升文化惠民水平

安排6项工作年底可全部完成。一是认真贯彻市历史文化名城保护条例，启动了首批历史建筑修缮工作，加强文物保护单位的日常保护与管理工作，积极组织第八批全国重点文物保护单位和第九批省级文物保护单位申报工作；二是已完成东坡祠项目主要建筑主体工程，正在组织陈列布展，宾兴馆项目正在开展原建筑地面开挖清理、屋面揭瓦、保护性拆除等工作；三是推动市慈云图书馆创建国家一级图书馆，省文化厅已到我市评估检查；四是已完成农村电影公益放映12492场，按进度完成放映任务；五是继续开展文化惠民卡持卡人及特约文化商户调研，启动特约文化商户续约工作；六是不断加强农村文体协管员制度建设，举办了农村文体协管员培训班。

八、推进道路交通建设

安排8项工作年底可完成7项，有1项稍有滞后，争取春节前完成目标任务。一是惠新大道及梅湖大道建设工程累计完投资约9.6亿元，占总投资34.7%，其中今年已完成投资6.6亿元，完成年度目标（6.5亿元）的101.5%。；二是全面推进省级公交示范城市创建，加快公交体制机制改革，惠城区公交行业实施TC管理模式已完成；三是将惠城中心区20座公交站点升级改造为公交候车亭，年底可按计划完成20座目标任务；四是继续实施市区10条连接路建设工程，已完成或开工9条，1条正在招标，预计春节前全部完成目标任务；五是推进隆生大桥及相接道路建设，今年已完成投资6.3亿元，占年度计划目标（7亿元）的90%，累计完成投资14.5亿元，占总投资88%，年底可完成年度目标任务；六是四环路南段（仲恺大道-惠南大道）道路建设工程，今年已完成投资3.7亿元，完成年度计划目标（4亿元）的92.5%，年底可完成年度计划目标。七是顺利实施S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程；八是推进机场路二期工程建设，10月15日已通车。

九、加大住房保障力度

安排3项工作年底可全部完成。一是按计划顺利实施拆迁安置房建设，市区连接路（棚改）拆迁安置房项目已完成投资1.3亿元，超额完成年度任务，隆生大桥水口片区拆迁安置房项目完成年度投资计划3000万元、市民公园拆迁安置房项目完成年度投资计划3000万元，均完成年度目标任务；二是已完成惠城中心区公共租赁住房1160套建设任务，完成投资2.5亿元，占总投资额的100%，已在10月底前竣工交付使用。三是年底前全面完成农村危房改造7140户目标任务。

十、提高公共安全和社会治理水平

安排10项工作年底可全部完成。一是已完成行政服务“一门通办”及“一门一网式”通信工程改造工程，6月30日正式启用；二是7条食品安全示范街和38家餐饮服务食品安全示范单位创建工作年底可全部完成；三是推进流通市场食品安全快速检测服务，年底可完成在全市110家县城以上主要农产品、食品批发市场、集贸市场开展，已完成检验食品10万批次的年度目标，合格率达99.7%，处理不合格产品1500公斤；四是扎实推进禁毒工作，深入推进“6.27”工程，开展百场老师禁毒宣读、百场镇村干部禁毒巡回宣传，加强团委、妇联基层骨干力量培训，建立在校学生毒品预防、发现干预体系，扎实推进“8.31”工程，社区戒毒社区康复人员纳入禁毒网格化体系全面推开，惠州户籍社区戒毒社区康复人员处置执行率达到98%，超过80%的年度目标，复吸率低于20%,全市社区戒毒社区康复管控数1569人，已纳入管控1543人；五是继续开展全省违法犯罪人员DNA数据库建设，全市已采集血样51270份，超额完成年度任务；六是切实解决基层法律问题，全市法律援助机构均已使用“广东省法律援助信息管理系统”，并已录入案件830宗；七是推进全市矛盾纠纷化解工作，顺利开展重点领域社会矛盾专项治理工作，18个专项领域治理工作稳步推进；八是开展社会治理创新，开展2017年惠州市社会治理创新十大项目征选活动；九是提高12345热线服务水平，全面实施热线系统升级改造工程；十是加快实施人才服务大楼装修改造工程，推动我市公共人才服务工作再上新台阶，年底可顺利完成。

附件

市2017年市十件民生实事项目进展情况表

| 类别 | 序号 | 项 目 | 年度目标 | 牵头单位 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）巩固提升底线民生保障水平 | 1 | 城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月135元提高到每人每月145元 | 完成年度任务。 | 市人社局 | 全市城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月135元提高至每人每月145元。提标后，比省120元的标准高出25元、比国家70元的标准高出75元。 |
|  | 2 | 提高全市城乡最低生活保障标准（以省确定的标准为准） | 保障全市约7万低保对象基本生活，完成年度任务。 | 市民政局 | 城乡低保标准按省制定的二类地区标准执行（惠州为三类地区），由每人每月610元提高到740元，比省要求高出60元；实际补差水平城镇523元、农村418元。全市共有低保对象低保23693户59563人，支出低保金30589.02万元。 |
|  | 3 | 农村五保对象供养标准从不低于每人每月1020元提高到每人每月1100元 | 保障全市约8500五保对象基本生活，完成年度任务。 | 市民政局 | 农村五保供养标准提高到不低于每人每月1184元（年供养标准14339元），占上年度我市农村人均可支配收入（15830元）的77%，比省要求的60%高出17个百分点。全市共有低保对象低保23693户59563人，支出低保金30589.02万元，五保对象7325户7336人，支出供养资金9946.28万元。 |
|  | 4 | 全市孤儿养育标准从每人每月1390元提高到每人每月1500元 | 完成年度任务。 | 市民政局 | 发放养育金1006.19万元，惠及590名孤儿。 |
| （二）加大扶贫济困力度。 | 5 | 大力实施新时期精准扶贫精准脱贫项目，确保19422有劳动力的相对贫困人口实现脱贫，全部相对贫困村出列 | 完成年度任务。 | 市农办 | 我市19422人脱贫任务，全市各级各部门通过采取项目扶贫、产业扶贫、就业扶贫等“十大扶贫模式”，年底前全部实现预脱贫。 |
| （二）加大扶贫济困力度 | 6 | 加大对贫困残疾人和重度残疾人的帮扶力度，按贫困残疾人每人每月150元标准发放政府津贴、重度残疾人每人每月200元标准发放护理补贴 | 按每人每月150元标准对贫困残疾人发放政府津贴，完成年度任务。 | 市民政局 | 为全市20893名生活困难的残疾人发放生活补贴2927万元，为18937名重度残疾人发放护理补贴3464万元。 |
|  |  |  | 对重度残疾人按每人每月200元标准发放护理补贴，完成年度任务。 | 市民政局 |  |
|  | 7 | 全市城镇“三无”人员供育标准从每人每月1500元提高到每人每月1620元 | 完成年度任务。 | 市民政局 | 共发放供养资金700.3万元，惠及393名城镇特困人员。 |
|  | 8 | 继续为全市45岁以上失独家庭父母每人和独生子女伤病残家庭每户购买1份计生家庭意外伤害险 | 完成年度任务。 | 市卫计局 | 为独生子女死亡计生家庭成员275人和550户独生子女伤病残计生家庭购买2018年度计生保险，共支付保费16.5万元。 |
| （三）提升医疗卫生服务惠民水平 | 9 | 开展“互联网+城市智能化急救体系”建设 | 建立创伤急救信息联动平台，试点在市第一人民医院部署“创伤接收急救系统”（TRR系统），并接入城市创伤急救信息联动平台，初步建立起“互联网+城乡交通创伤智能救治体系”，力争在残障率不增加的前提下严重创伤救治死亡率下降30%。 | 市卫计局 | “互联网+城乡交通创伤智能救治平台项目（TRR）”创伤急救系统搭建基本完成，正在研发创伤急救信息联动平台。 |
|  | 10 | 城乡居民基本医疗保险补助标准提高到年人均420元以上（以国家和省确定的标准为准） | 按照国家和省的标准执行，完成年度任务。 | 市人社局 | 按照国家和省的要求，我市城乡居民基本医疗保险各级财政补助标准已提高到年人均450元。 |
|  | 11 | 基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年45元以上 | 完成年度任务。 | 市卫计局 | 2017年我市基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年54.5元。目前，已下达基本公共卫生服务项目资金19348.49万元，其中：中央资金3544.95万元，省级资金11056.54万元，市级资金4747万元。市级补助资金已下达100%。 |
| （三）提升医疗卫生服务惠民水平 | 12 | 实现全市孕产妇产前地中海贫血初筛率（血常规）达95% | 完成年度任务。 | 市卫计局 | 全市孕产妇产前地贫初筛率达98.47%。 |
|  | 13 | 继续推进市第一人民医院改扩建工程建设 | 确定方案、施工图设计、施工招标；启动建设。 | 市卫计局 | 今年完成投资约8000万元，累计完成约9000万元。完成施工前期工作并顺利动工。 |
|  | 14 | 推动市第一人民医院成功创建“三甲”医院 | 通过加大医学人才（尤其是学科带头人）引进、重点专科建设、信息化建设的财政投入力度，确保2017年底前市第一人民医院通过三级甲等综合医院评审。 | 市卫计局 | 8月29日省卫计委印发《关于确定惠州市第一人民医院为三级甲等医院的通知》（粤卫办[2017]47号），惠州市第一人民医院正式成为三级甲等综合医院。 |
|  | 15 | 加强重症精神疾病人管理及其治疗 | 完成年度任务。 | 市卫计局 | 免费收治贫困严重精神病人704人次、“三无”流浪精神病人197名，完成全年任务的131.33%；免费发药9147人，完成全年任务的103.36%。 |
|  | 16 | 继续实施“全面二孩”妇幼健康项目 | 对我市符合计划生育政策的孕产妇产前唐氏筛查和畸形产前诊断给予补助。 | 市卫计局 | 已完成20701例唐氏筛查和18252例结构畸形产前筛查的项目补助。 |
|  |  |  | 参加居民医保和职工医保的居民符合计划生育政策生育的，部分产前检查项目按医保规定纳入门诊统筹报销范围。 | 市人社局 | 已将部分产前检查项目纳入门诊统筹报销范围，对符合计划生育政策生育的参保人，可在选定的定点医疗机构获得部分报销。 |
| （四）优化教育资源均衡配置 | 17 | 义务教育寄宿制公办学校公用经费补助从农村扩大到城市，补助标准从每生每年200元提高到250元 | 完成年度任务。 | 市教育局 | 全市共拨付1392万元到学校，惠及义务教育阶段寄宿学生共55683人，其中小学3624人，初中52059人，占全市义务教育阶段学生总数的8.14%。 |
|  | 18 | 对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元标准给予生活费补助 | 完成年度任务。 | 市教育局 | 已完成2017年度对城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金的发放。2017春季学期认定发放对象5106人，发放补助金300.6625万元；2017秋季学期认定发放对象3796人，发放补助金223.0375万元。 |
|  | 19 | 将山区和农村边远地区学校教师生活补助政策的补助标准提高到人均不低于每月900元 | 完成年度任务。 | 市教育局 | 博罗县、龙门县、惠东县已经按照省定新标准发放到位，其中：博罗县享受生活补助人数6126人，月人均生活补助900元；龙门县享受生活补助人数2225人，月人均生活补助900元；惠东县享受生活补助人数6197人，月人均生活补助901元。 |
|  | 20 | 申办惠州工程职业学院 | 西区8月底前交付使用，东区施工建设 | 市教育局 市代建局 | 申报情况：申报工作已完成，申办成功。 西区已完成，东区施工建设开工。 |
| （五）改善农民生产生活条件 | 21 | 开展无线宽带“村村通”工程建设 | 无线宽带村通工程：建设农村覆盖公众移动通信基站超过600个，实现惠州全市1200多个行政村的4G无线宽带网络覆盖，实现“村村通移动手机信号、村村通4G无线宽带”，带动惠州农村地区信息化水平提升。 | 市经信局 | 全市新建4G（RRU）基站8277个，累计建设4G（RRU）基站50792座，其中2017年全市行政村网络覆盖率达100%。 |
|  | 22 | 为农村居民购买自然灾害公众责任险，减少受灾群众直接财产损失 | 为进一步健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系，提高政府救助能力，增强农村居民应对自然灾害能力，有效转移灾害风险，保证遭受自然灾害的群众及时得到经济补助，稳定灾区生活，减少受灾群众直接财产损失。 | 市民政局 | 2017年，参保对象从全市农村户籍人口扩大到全市户籍人口。我市已为全市357万多户籍人口购买自然灾害公众责任险，保费490多万元。 |
|  | 23 | 继续免费为我市种植水稻、马铃薯和玉米农户购买种植保险，并为农户新增岭南特色水果、家禽、生猪等保险补贴 | （1）免费为我市行政区域内政策性马铃薯、玉米全参保:4月上旬全年甜玉米出保单，马铃薯11上旬出保单。 | 市农业局 | 玉米全年承保面积23.45万亩，总保费702.42万元，其中县财政补贴122.92万元、市级财政补贴122.92万元、省财政补贴210.73万元、中央财政补贴245.85万元；马铃薯全年承保面积10.59万亩，总保费529.42万元，其中县财政补贴92.68万元、市级财政补贴92.62万元、省级财政补贴158.83万元、中央补贴185.2万元。 |
|  |  |  | （2）免费为我市行政区域内政策性水稻全参保：早稻4月中旬出保单，晚稻8月上旬出保单。 | 市农业局 | 全市水稻参保工作按期全部完成，全年水稻承保面积123.18万亩，总保费2340.47万元，其中县财政补贴408.22万元、市级财政补贴330.88万元、省级财政补贴739.1万元、中央补贴862.27万元。 |
|  | 23 | 继续免费为我市种植水稻、马铃薯和玉米农户购买种植保险，并为农户新增岭南特色水果、家禽、生猪等保险补贴 | （3）新增政策性岭南特色水果、家禽、生猪保险补贴：预计全市荔枝、龙眼参保率均为20%，香蕉、木瓜按参保率为100%。2017年全市预计肉鸡参保1200万只。 | 市农业局 | 全市荔枝、龙眼参保率均为20%，香蕉、木瓜参保率为100%，家禽（肉鸡）参保为1110万只。 |
| （五）改善农民生产生活条件 | 24 | 全面推进“村村通”自来水工程建设，支持599个行政村改善农村生活饮用水条件 | 全面推进惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县和仲恺高新区6个县（区）村村通自来水工程建设，在2017年底前完成599个行政村通自来水，改善农村生活饮用水条件。按照年度计划，平均每月完成50个行政村通自来水工程建设。 | 市水务局 | 村村通”自来水工程建设任务已基本完成，12月底实现通水到户，比省定时间提前一年。 |
|  | 25 | 为100个自然村农民体育健身工程配送体育器材 | 完成年度任务。 | 市体育局 | 安装完成。 |
|  | 26 | 实施自然村主要村道硬底化建设1242公里 | 完成年度任务。 | 市交通局 | 完成自然村主要村道硬底化建设1242公里 |
|  | 27 | 开展市农业综合检测中心建设项目 | 完成立项等前期工作。 | 市农业局 | 顺利开展项目前期工作。 |
| （六）加强生态环境建设力度 | 28 | 启动西枝江流域生态保护工程 | 按《惠州市西枝江水系水质保护条例》规定实施。 | 市环保局 | 《西枝江生态保护补偿专项资金管理办法》近期报市政府审定后印发实施。 |
|  | 29 | 完成48公里中小河流治理（二期） | 按照省水利厅批准的方案，实施惠东、博罗、龙门等首批中小河流治理二期建设，治理河长约90公里，2017年完成第一批治理任务48公里。 | 市水务局 | 目前，治理河长48.6公里。 |
|  | 30 | 建设东江水源地生态安全体系1500亩 | 完成年度任务。 | 市林业局 | 目前，已全面完成种植1500亩，占任务100%。 |
|  | 31 | 对全市50条主要河涌每月开展一次水质监测 | 完成年度任务。 | 市环保局 | 委托了第三方监测公司惠州市水质检测综合服务有限公司对东江50条河涌水质开展监测工作。市环境监测站将对其进行考核。 |
| （六）加强生态环境建设力度 | 32 | 继续推进新开河、望江沥和大湖溪沥水环境综合整治 | 完成新开河水环境综合整治工程年度任务。 | 市水务局 市国资委 | 已完成年度目标任务。 |
|  |  |  | 完成望江沥水环境综合整治工程年度任务。 |  |  |
|  |  |  | 完成大湖溪沥水环境综合整治工程年度任务。 |  |  |
|  | 33 | 继续升级改造泵站设施 | 改造泵站主要机电设备、增设备用机组、增设变频控制设备，降低泵站能耗，增加管理用房，实现节能降耗效益，建立泵站本地综合监控系统、实现“现场无人值守，远程调度控制”的管理模式。完成年度任务。 | 市公用事业局 | 已完成投资3550万元，占总投资93.4%。 |
|  | 34 | 建成200座农村污水处理设施 | 完成年度任务。 | 市环保局 | 目前，全市已建成农村污水处理设施132座，在建214座，年底可完成346座。 |
|  | 35 | 对镇级污水处理设施建设和运营实行奖补 | 补助2016年底建成的污水处理设施（总规模1.4万吨/日）和预补2017年建成的污水处理设施（总规模10万吨/日），对镇级污水处理设施运营实行奖补。 | 市住建局 | 2016年底已按照项目进展对各县（区）污水处理设施进行了补助，补助金额为820万元；污水处理设施补助按“动工、试运行、通过环保验收”三个阶段对进行补助，目前无法预补2017年奖励资金；今年8月初已发函各县（区）政府、管委会，要求尽快申报城镇生活污水处理设施“以奖代补”资金和镇级生活污水处理设施运营补助。 |
| （六）加强生态环境建设力度 | 36 | 新建和改造市中心区垃圾中转站各5座 | 5座新建的中转站要完成征地、可研、设计、预算等前期报建手续，力争2座开工建设；改造的5座中转站力争完成80%的工程量进度。 | 市环卫局 | 已完成一座，9座年底前基本完成年度任务。 |
|  | 37 | 推进东山海大型人工鱼礁示范区项目建设 | 计划2017年2-3月完成项目施工与监理招标；4-6月中标方进场施工，完成施工前期准备工作，开始人工鱼礁礁体制作；6-12月完成1600个礁体制作（约占礁体制作总工程量50%）。 | 市海洋渔业局 | 预计完成1600个礁体。 |
|  | 38 | 继续实施考洲洋――罂公洲至赤岸区域海岸带整治及生态修复工程 | 2017年1-6月,计划完成2000亩滩涂整治，围堰吹填滩涂1400亩，种植红树400万株，建设部分景观配套设施。 7-12月，计划完成1000亩滩涂整治，围堰吹填滩涂800亩，种植红树200万株，完成栈道、观景平台、观鸟亭、科普廊架及海洋环境监测观测站建设。 | 市海洋渔业局 | 整治滩涂3000亩，种植红树800万株，修建海洋环境监测观测站600平方米、修建景观栈道2600平方米、生态观光及科普长廊100米、观景平台500平方米、观鸟亭200平方米。 |
|  | 39 | 继续推进“美丽乡村-绿满家园”行动，建设森林村庄120个 | 继续推进“美丽乡村-绿满家园”行动，建设森林村庄120 个，培育苗木1,000万株。 | 市林业局 | 全市已完成120个森林村庄建设和培育苗木1,000万株。 |
| （六）加强生态环境建设力度 | 40 | 进一步加强市区公园建设 | 全面完成荔浦风清公园建设、新建激流坑市政公园建设。 | 市园林局 | 荔浦风清公园：完成总工程量100%。激流坑市政公园计划年底完成年度任务。 |
|  | 41 | 实施森林进城围城（森林公园）工程 | 3个县级森林公园建设，完成年度任务。 | 市林业局 | 2017年森林公园建设任务调整为1个市级、2个县级森林公园。目前，惠阳区市级森林公园，选址新圩镇铜鼓岭，编制了可行性研究报告和总体规划，正在申报中；惠城区麒麟山县级森林公园已完成建设；惠东县级森林公园选址惠东县高潭镇，面积2000亩，已完成公园用地协议签订工作。 |
|  | 42 | 建设市域道路“两改造、两提升”体系1500亩 | 以高速公路、铁路、国道、省道等干线两侧第一重山为主，改造原有的桉树林和残次林，种植以乡土阔叶树种为主的混交林，提升森林质量和森林景观。完成年度任务。 | 市林业局 | 目前，已全面完成种植1500亩，占任务100%。 |
|  | 43 | 建设生态景观林带2.2万亩 | 完成年度任务。 | 市林业局 | 生态景观林带已全面完成种植0.54万亩，占任务100%，已完成封山育林1.66万亩，占任务100%。 |
| （七）提升文化惠民水平 | 44 | 贯彻市历史文化名城保护条例 | 实施文物保护、文物修缮。 | 市住建局 市文广新局 | 市住建局督促各县区尽快完成第一批县区级历史建筑的上报审批工作；同时尽快完成市名城保护委员会专家库的搭建工作；并加快推进《惠州市历史建筑修缮保护补助资金管理办法》的修改完善和上报审批工作，为下一级段的历史建筑保护修缮提供法制依据。市文广新局督导各县区加强文物保护单位的日常保护与管理工作，完善各级文保单位“四有”工作，加强日常巡查和文物安全检查工作，确保文物安全。陈百万家族建筑群、鹤湖围和琦白公祠修缮有序推进，敦伦书室修缮工程已完工。第九批广东省文物保护单位申报材料已报省文物局。积极组织第八批全国重点文物保护单位申报工作，待国家文物局下发通知后即可按程序申报。 |
| （七）提升文化惠民水平 | 45 | 继续实施东坡祠修复工程和宾兴馆抢救修缮项目 | 完成东坡祠主体工程建设，建设东坡纪念馆，组织开展东坡祠及东坡纪念馆陈列大纲编写，维修东坡粮仓。 | 市文广新局 | 东坡祠及东坡亭粮仓地块主体工程已基本完成；东坡纪念馆地块已完成基坑支护桩及旋喷桩施工，正在进行土方开挖外运，抓紧施工白鹤峰边坡支护工程及园林景观工程。 |
|  |  |  | 完成宾兴馆抢救修缮项目立项，实施项目建设，开展陈列大纲编写工作。 | 市文广新局 | 已完成大部分拆除工作及部分墙体修复，屋面修复工程正在开展，第三进复建工程已完成基础工程施工，正在进行青砖墙体砌筑。 |
|  | 46 | 推动市慈云图书馆创建国家一级图书馆 | 完成馆藏图书数量达标工作。 | 市文广新局 | 目前，已新增了电子图书资源40万册，已采购入库350余万码洋的图书。 |
|  | 47 | 继续实施农村电影公益放映 | 继续推动农村公益电影放映工作，2017年完成12492场农村公益电影放映任务。推进公益电影放映转型升级，健全和完善配套工作机制。 | 市文广新局 | 全市共完成农村电影公益放映13660场。 |
|  | 48 | 进一步完善“文化惠民卡”文化消费补贴机制 | 以第二批国家公共文化服务体系示范项目标准，做好文化惠民卡制度在此常态化实施工作，每年为全市约15万基层困难和特殊群体发放文化消费补贴，保障其基本文化消费权益。 | 市文广新局 | 共计发卡12万多张，继续为社会特殊及困难群体提供文化消费补贴服务。 |
|  | 49 | 不断加强农村文体协管员制度建设 | 完成年度任务。 | 市文广新局 | 各县区均组织开展了村级文体协管员的培训，提升了服务效能和水平。目前，全市1043个村和219个社区的村级文体协管员队伍认真履行工作职责，各项配套管理和工作机制不断完善。 |
| （八）推进道路交通建设 | 50 | 全面推进省级公交示范城市创建，加快公交体制机制改革，惠城区公交行业统一实行TC管理模式 | 年底前对惠城区公交行业72条公交线路、1131辆公交车统一实行TC管理模式。 | 市交通局 | 已完成。 |
|  | 51 | 对惠城中心区20座公交站点升级改造为公交候车亭 | 完成年度任务。 | 市交通局 | 完成20座公交候车亭的升级建设。 |
| （八）推进道路交通建设 | 52 | 继续实施市区10条连接路建设工程 | （1）惠城区技工学校周边道路完善工程：36米宽道路长约400米，宽24米道路长约600米，年度目标完成总投资的100%。（2）江北真维斯与雅庭院小区区间道路改造工程：道路长约230米，宽18米，年度目标完成总投资的100%。（3）永联路至共联村道路工程：道路长约500米，宽18米，年度目标完成总投资的100%。（4）中职新城保障性住房市政配套项目：道路长约570米，宽32米，年度目标完成总投资的100%。（5）康宁路北段道路完善工程：道路长约100米，宽30米，年度目标完成总投资的100%。（6）市第三十一小学周边道路完善工程：道路长约400米，宽18米，年度目标完成总投资的50%。（7）市区连接道捆绑建设工程（二期）12个项目—新岸路东延段新建工程：道路长约343米，宽18米，年度目标完成总投资的50%。（8）惠州市第二十八小学周边道路完善工程：道路长约700米，宽18米，年度目标完成总投资的50%。（9）市区连接道捆绑建设工程（二期）12个项目——河南岸22号小区连接道新建工程：道路长约289米，宽18米，年度目标完成总投资的50%。（10）市区连接道捆绑建设工程（二期）11个项目——河南岸19号小区连接道新建工程：道路长约252米，宽18米，年度目标完成总投资的50%。 | 市公用事业局 | 10条连接路项目，年度目标5条道路完成100%，5条道路完成50%。其中3条道路顺利推进，计划年底可完成年度目标。 |
| （八）推进道路交通建设 | 53 | 推进隆生大桥及相接道路建设工程 | 主要包括：征地拆迁、道路、桥梁及排水管道工程项目施工。 | 市公用事业局 | 已完成投资6.3亿元，占本年度计划投资的90%，累计完成投资14.5亿元，占总投资的88%，预计年底完成。 |
|  | 54 | 进一步实施惠新大道及梅湖大道建设工程 | 主要建设包括：征地拆迁、部分道路和排水工程、桥梁桩基等施工。 | 市公用事业局 | 累计完成总投资9.6亿元，占总投资34.7%，完成年度计划目标（6.5亿元）的101.5%。 |
|  | 55 | 继续开展四环路南段（仲恺大道-惠南大道）道路建设工程 | 继续建设道路、桥梁（涵）、排水、绿化、照明、交通设施工程等。 | 市公用事业局 | 年度完成投资约3.7亿元，占年度计划的92.5%，累计完成投资约7.6亿元，占总投资约39.2%,。 |
|  | 56 | 继续实施S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程等国省道建设 | 完成用地报批及红线内所有房屋征地拆迁，累计完成路基工程87%、路面工程41%、桥涵工程93%。 | 市公路局 | 完成年度目标任务。 |
|  | 57 | 完成推进机场路二期工程建设 | 新建道路，全长4.8公里。征地拆迁、路基工程、路面工程等。 | 市公路局 | 已完成并已于10月15日通车。 |
| （九）加大住房保障力度 | 58 | 加快实施拆迁安置房建设，大力实施市区连接路（棚改）拆迁安置房项目、隆生大桥水口片区拆迁安置房项目和市民公园拆迁安置房项目 | 市区连接路（棚改）拆迁安置房项目：项目位于河南岸HNA39-5-01-02地块，用地面积为17528平方米，规划建设5栋高层住宅楼，地下室二层，地面28层，建筑总高度控制在100米以下，总建筑面积约9万平方米（地上建筑面积约6.3万平方米，其中：住宅建筑面积约5.8万平方米，商业及配套约0.5万平方米；地下建筑面积约2.7平方米），毛坯房总户数约540户，总车位约610个。项目经市政府批准采用购买服务方式建设，计划2016年10月开工，2018年12月30日前完工。 | 市代建局 | 完成1.3亿元，超额完成年度任务。 |
| （九）加大住房保障力度 | 58 | 加快实施拆迁安置房建设，大力实施市区连接路（棚改）拆迁安置房项目、隆生大桥水口片区拆迁安置房项目和市民公园拆迁安置房项目 | 隆生大桥水口片区拆迁安置房项目：项目位于惠州市惠龙东路北侧、惠水公路东侧、新联东路南侧的JD19-15-02-01地块，用地面积为14163.00平方米，拟建设总建筑面积约5万平方米，地面25层。项目总投资估算为20364万元（含建设期贷款利息，其中建设期贷款利息约1363万元）。项目正在上报市政府计划采用购买服务方式建设，2017年计划完成主体工程建设。 | 市代建局 | 完成年度计划3000万元。 |
|  |  |  | 市民公园拆迁安置房项目：项目位于江北JBN09-01-03地块，用地面积为6603平方米，拟建总建筑面积约5万平方米，地面32层。项目总投资估算约20017万元（含建设期贷款利息1200万元）。正在上报市政府计划采用购买服务方式建设，2017年计划完成主体工程建设。 | 市代建局 | 完成年度计划3000万元。 |
|  | 59 | 改造7140户农村危房 | 完成年度任务。 | 市住建局 | 年底完成7140户。 |
|  | 60 | 续建惠城中心区公共租赁住房1160套（惠南居一期和二期） | 年内建成交付使用。 | 市住建局 | 累计完成投资额约2.5亿元, 占总投资额的100% 。 |
| （十）提高公共安全和社会治理水平 | 61 | 创建7条食品安全示范街和38家餐饮服务食品安全示范单位 | 完成年度任务。 | 市食药监局 | 完成了7条食品安全示范街和38家食品安全示范单位。 |
| （十）提高公共安全和社会治理水平 | 62 | 深入推进流通市场食品安全快速检测服务 | 深入推进市场超市食品快检工作，扩大快检覆盖范围，在全市110家县城以上主要食用农产品、食品批发市场、集贸市场开展，年快检抽样总量达10万批次以上。 | 市食药监局 | 共检验100234批次，完成年任务量的100.2%，其中合格99815批次，合格率达99.58%，处理快检不合格产品1988.065公斤。 |
|  | 63 | 扎实推进禁毒工作 | 扎实推进“8.31”工程，社区戒毒社区康复人员纳入禁毒网格化体系全面推开，惠州户籍社区戒毒社区康复人员处置执行率达到80%。 | 市公安局 | 全市社区戒毒社区康复管控数为1559人，已纳入管控数1536人，戒毒康复执行率达到99%。 |
|  | 64 | 继续开展全省违法犯罪人员DNA数据库建设 | 结合我市2016年的任务量和省公安厅下发的《广东省公安机关2014-2018年DNA数据库建设规划》文件要求，我市2017年度违法犯罪人员信息采集任务量为五万人份。 | 市公安局 | 全市已采集51270份血样。 |
|  | 65 | 鼓励基层村（居）委会聘任法律专业人员开展法制教育、培育法治精神，解决基层法律问题，推动基层民主自治建设 | 引导律师积极参与农村改革的各项工作，促进1274个村（社区）“两委”依法办事，减少决策法律风险；为群众提供更为便利的线上服务；建立健全的法律援助工作的衔接机制；利用手机智慧普法APP、微信等新媒体，积极开展普法宣传；积极参与人民调解和涉法涉诉案件的办理。 | 市司法局 | 2017年，惠州市村（社区）法律顾问共解答法律咨询16268次，出具专业法律意见426份，审查各类合同2043份，开展法治宣传3693次，参与民事纠纷调处12862宗，参与人民调解237宗，提供法律援助142件。利用手机智慧普法APP、微信等新媒体，积极开展普法宣传。开展“互联网+法治宣传”行动，运用新媒体技术开展微信普法。开设法治大讲堂、“法治在线”栏目、“以案说法”电视栏目等。 |
|  | 66 | 完善社会矛盾纠纷多元化解决机制，推进我市矛盾纠纷化解工作 | 构建人民调解、行政调解、司法调解、诉前调解、仲裁调解等相衔接的“大调解”工作体系，化解社会矛盾，推进社会治理，维护社会稳定。 | 市委政法委 | 全市各级各部门不断运用法治思维和法治方式，探索新形势下预防化解矛盾纠纷的方法途径，不断健全完善调解（人民调解、司法调解、行政调解）、仲裁、行政裁决、行政复议、诉前联调、诉讼等多元化矛盾化解工作机制，充分发挥各种化解手段工作优势，建立讼与非讼衔接联动、相互协调机制。开展县区、镇街、村居三级全覆盖的综治信访维稳中心建设，引入第三方如律师、社工等参与信访和矛盾纠纷调解工作。 |
| （十）提高公共安全和社会治理水平 | 67 | 开展社会治理创新，提升社会治理水平 | 在全市范围内开展社会治理创新项目征集评选活动，重点面向基层及社会组织，对评选出来的项目采用资金补贴的方式给予支持，以完善体系建设，提升社会治理水平。 | 市委政法委 | 开展2017年惠州市社会治理创新十大项目征选活动，经过初审、复审、终审环节最终评选出惠州市社会治理创新十大项目和十个优秀项目。 |
|  | 68 | 提高12345热线服务水平 | 贯彻落实省“两建”工作要求，按照“统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”的工作机制，为市民提供全方位、全天候、高效率的政务服务；保障市12345市民热线升级改造期间正常运营。 | 市委办 | 市12345热线共接听群众来电50.52万个，其中，立案交办3.12万件次。来电接通率为96.04%，即时解答率为93.79%，派单准确率为97%，按时办结率为100%，回访率为93.53%。 |
|  | 69 | 开展行政服务“一门通办”及“一门一网式”通信工程改造，提升行政服务水平 | 根据市政府关于推进“互联网+政务服务”改革工作的部署，将各部门设置的服务窗口改造整合为综合服务窗口实现政务服务“一窗通办”，重新规划中心的功能分区，改造升级中心的服务职能。 | 市行政服务中心 | 6月底，中心已全部完成该项工作，并于6月30日正式启动。根据各个部门业务事项的性质、业务量、与企业和市民的密切程度等属性，在60多个部门800多项业务事项基础上，梳理了涉及23个部门200多项（大项）业务事项作为纳入实体服务大厅的事项，分设咨询服务台、网办自助区、投资审批类综合服务窗口、经营服务类综合服务窗口、即来即办窗口、收费发证窗口。 |
|  | 70 | 加快实施人才服务大楼装修改造工程，推动我市公共人才服务工作再上新台阶 | 围绕我市更好质量更高水平进入珠三角第二梯队目标任务，通过整合资源、改造建设，打造一个涵盖人力资源服务、招聘、引进、培训、交流、人才成果展示、档案管理、流动人才党委管理以及各类人才“一站式”服务等功能齐全的人才服务大楼，推动我市公共人才服务工作再上新台阶。 | 市人社局 | 目前，墙体改造基本完成，消防水电管道已经布设，其他各类施工正在加紧进行，预计12月31日前竣工。 |